广西中意招标造价咨询有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：G207线K3135+550～K3136+130危险路段整治工程

项目编号：ZYDCW2C20180166（重2）

采购人：广西壮族自治区苍梧公路管理局

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

2018年8月

目    录

第一章   竞争性磋商公告	2

第二章   服务商须知及前附表	4

第三章   工程量清单（另册）	25

第四章   图纸（另册）	26

第五章   技术规范	27

第六章   政府采购合同（格式）	28

第七章   评标办法	51

第八章   响应文件（格式）	56

第九章   附件	86

第一章   竞争性磋商公告

G207线K3135+550～K3136+130危险路段整治工程

（项目编号：ZYDCW2C20180166（重2））竞争性磋商公告

一、磋商条件

本项目G207线K3135+550～K3136+130危险路段整治工程（项目编号：ZYDCW2C20180166（重2））已经由《广西壮族自治区桂东公路管理局关于G207线K3135+550～K3136+130危险路段整治工程施工图设计及预算的批复》（桂路养函〔2018〕53号）批准建设，建设资金为上级拨款，采购人为广西壮族自治区苍梧公路管理局。项目已具备招标条件，现广西中意招标造价咨询有限公司受广西壮族自治区苍梧公路管理局的委托，对该项目的施工建设以竞争性磋商方式进行采购。

二、项目概况与磋商范围

1、G207线K3135+550～K3136+130危险路段整治工程施工路段为二级公路，位于进六堡旧路口附近处，路线全长598米，宽9米，主要工程量为：C35砼道路硬化（厚26cm）5022㎡，C20砼路肩（厚26cm）626.4㎡，土路肩（厚26cm）880.2㎡,C15砼垫层900㎡，破碎原水泥混凝土面层180m³，路缘石抬高391m，C15砼排水沟加高49.14 m³，波形护栏加高396m，C15砼防撞墙加高148m，路面标线215.28㎡，减速带16.2㎡。计划工期为60日历天。具体内容详见工程量清单及图纸。

2、本项目磋商范围按竞争性磋商文件、发标施工图纸、工程量清单及补遗通知等全部内容。

3、建设单位：广西壮族自治区苍梧公路管理局

三、本项目预算金额及最高限价：

1、本项目计划投资：约100万元，

2、最髙磋商限价：91万元

四、本项目需要落实的政府采购政策：节能环保，促进中小企业发展，促进监狱企业发展，促进残疾人就业，广西工业产品产销等政府采购政策。

五、服务商资格要求

1、本次项目要求各服务商必须是在国家工商行政部门注册，具有公路工程施工总承包三级（或以上）或具有公路养护工程施工从业资质二类乙级（或以上）资质,各服务商应具有市级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2、拟担任本项目的项目经理须具备公路工程专业贰级（或以上）的注册建造师，并具有公路工程专业中级（或以上）职称及有效的安全生产考核合格证书，且不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理；项目技术负责人须具有公路工程专业中级（或以上）职称。

3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

4、在“信用中国”网站（http//www.creditchina.gov.cn/）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法并列入失信被执行人名单的服务商，不得参加磋商。

5、本项目不接受联合体磋商。

6、信誉要求：服务商不存在被交通运输部在全国范围内或广西交通运输厅作出取消投标资格或禁止进入公路建设市场且处于有效期内的行政处罚；服务商不存在《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》 （桂交建管发〔2016〕59 号）中有关其它市场禁入性规定的情况。至递交响应文件截至日止，在广西壮族自治区交通运输厅的广西公路建设市场施工企业信用等级评定为B级以上（含B级）。竞标单位的信用评价等级按照《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》（桂交建管发〔2016〕59号）及广西壮族自治区交通运输厅《关于公布广西公路建设市场2017年度公路施工企业信用评价结果的通知》的规定执行。

六、竞争性磋商文件的领取：

1、本项目磋商文件由广西中意招标造价咨询有限公司发售。凡有意参加磋商者，需持经办人身份证原件（经办人可为法定代表人或授权代理人）、单位介绍信原件（以上材料均需提供加盖单位公章的复印件一份并提供原件核查）前来购买磋商文件（磋商文件中所有复印件均指彩色扫描件或彩色复印件）。

时间： 2018年8月23日至2018年8月30日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8时30分至12时00分，下午15时00分至18时00分（北京时间，下同）

地点：广西中意招标造价咨询有限公司（广西梧州市龙圩镇银兴一路28号）

2、磋商文件每套售价250元；根据对本合同工程勘察所取得的图纸及参考资料每套售价750元，售后不退。本次磋商文件不接受邮购方式发售。购买磋商文件时请服务商自行携带全新U盘拷贝固化工程量清单。

3、法定代表人授权的代理人，在本项目所授权标段整个招投标活动过程中（即购买磋商文件、签署、递交响应文件、参加开标会议）必须为同一个人，不得更换，否则磋商文件作无效响应文件处理。

七、磋商保证金：

1、保证金金额：人民币（大写）壹万伍仟元整（¥15,000.00）。

2、服务商应于2018年9月4日17时30分前将磋商保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式从服务商基本户递交至以下账户：

开户名称：广西壮族自治区苍梧公路管理局

银行帐号：20351701040001982

开户银行： 苍梧农行时代支行

八、响应文件的递交及相关事宜

1、采购人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间：采购人不组织，服务商可自行踏勘。

磋商预备会时间：不召开

2、响应文件递交的截止时间（磋商截止时间，下同）为2018年9月5日09 时30分，服务商应于当日 8  时30分至09时30分将响应文件递交至苍梧县财政局1号标厅(即梧州市龙圩镇政贤路150号1楼）

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

九、发布公告的媒介：

1、本次竞争性磋商公告同时在中国政府采购网、中国采购与招标网、广西中意招标造价咨询有限公司网上发布。

2、采购人如需要发布补遗书的，则在磋商截止时间3天前在中国政府采购网、中国采购与招标网、广西中意招标造价咨询有限公司网上发布，不再另行电话通知各服务商，请各服务商注意查询，在收到补遗书通知后将确认回执传真至采购代理机构，否则视为服务商已收到补遗书。

3、服务商或其它利害关系人若对本项目招标活动有质疑或投诉的，要按照有关规定提出。

十、联系事项：

1、采购人：广西壮族自治区苍梧公路管理局

联系人：黄先生    电话：0774- 2680801

地址：梧州市龙圩区龙圩镇城西大道58号

邮编：543100

2、采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

联系人：李小姐    电话：13317640999

传真：0774-2698899

本项目联系地址：广西梧州市龙圩镇银兴一路28号

3、监督部门：广西壮族自治区苍梧公路管理局纪检监察室

联系电话：0774-2680799

采购人：广西壮族自治区苍梧公路管理局

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

日  期：2018年8月23日

# 第二章   服务商须知及前附表

# 服务商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：G207线K3135+550～K3136+130危险路段整治工程 项目编号：ZYDCW2C20180166（重2） 项目概况：G207线K3135+550～K3136+130危险路段整治工程施工路段为二级公路，位于进六堡旧路口附近处，路线全长598米，宽9米，主要工程量为：C35砼道路硬化（厚26cm）5022㎡，C20砼路肩（厚26cm）626.4㎡，土路肩（厚26cm）880.2㎡,C15砼垫层900㎡，破碎原水泥混凝土面层180m³，路缘石抬高391m，C15砼排水沟加高49.14 m³，波形护栏加高396m，C15砼防撞墙加高148m，路面标线215.28㎡，减速带16.2㎡。具体内容详见工程量清单及图纸。 计划工期：60日历天 工程质量：合格 本项目计划投资：约100万元， 最髙磋商限价：91万元 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | 1.2 | 采购人：广西壮族自治区苍梧公路管理局 联系地址： 梧州市龙圩区龙圩镇城西大道58号 联系人及电话：黄工 0774-2680801 |
| 3 | 1.3 | 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司 本项目联系地址：广西梧州市龙圩镇银兴一路28号 联系人及电话：李小姐，13317640999 |
| 4 | 1.4 | 监督部门：广西壮族自治区苍梧公路管理局纪检监察室（电话：0774-2680799） |
| 5 | 2.1 | 服务商资质条件、能力和信誉及其他要求 一、资质条件 1、本次项目要求各服务商必须是在国家工商行政部门注册，具有公路工程施工总承包三级（或以上）或具有公路养护工程施工从业资质二类乙级（或以上）资质,各服务商应具有市级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2、拟担任本项目的项目经理须具备公路工程专业贰级（或以上）的注册建造师，并具有公路工程专业中级（或以上）职称及有效的安全生产考核合格证书，且不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理；项目技术负责人须具有公路工程专业中级（或以上）职称。 3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 4、在“信用中国”网站（http//www.creditchina.gov.cn/）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法并列入失信被执行人名单的服务商，不得参加磋商。 5、本项目不接受联合体磋商。 - 二、能力和信誉 - 财务要求：无要求 信誉要求：服务商不存在被交通运输部在全国范围内或广西交通运输厅作出取消投标资格或禁止进入公路建设市场且处于有效期内的行政处罚；服务商不存在《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》 （桂交建管发〔2016〕59 号）中有关其它市场禁入性规定的情况。至递交响应文件截至日止，在广西壮族自治区交通运输厅的广西公路建设市场施工企业信用等级评定为B级以上（含B级）。竞标单位的信用评价等级按照《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》（桂交建管发〔2016〕59号）及广西壮族自治区交通运输厅《关于公布广西公路建设市场2017年度公路施工企业信用评价结果的通知》的规定执行。； - （服务商应根据磋商文件第八章响应文件格式“服务商的信誉情况表”及附注要求说明情况。） - 业绩要求：无要求 项目经理资格：须具备公路工程专业贰级（或以上）的注册建造师，并具有效的安全生产考核合格证书，且不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理， 并承诺项目施工期间不得更换项目经理。 - 三、其他要求： - 项目技术负责人资格：要求为公路工程专业中级（或以上）职称， 并承诺项目施工期间不得更换项目技术负责人。 其他主要人员资格：项目管理班子主要人员（施工员、安全员、质检员、材料员）必须持有相应的资格证件（或职称证） |
| 6 | 4.6 | 分包：本项目不允许分包 |
| 7 | 4.7 | 踏勘现场：不组织，由服务商自行踏勘 |
| 8 | 4.8 | 磋商预备会：不召开 |
|  | 11.1 | 磋商报价：报价方案是唯一确定的，否则将被视为无效磋商。 |
| 7 | 12.1 | 磋商有效期：磋商截止日起45天 [注：磋商保证金有效期应比磋商有效期延长25日] |
| 8 | 13.5 | 响应文件份数：一套正本，三套副本，U盘（ 内存电子版已标价工程量清单）一只。 |
| 9 | 14.1 | 1、保证金金额：人民币（大写）壹万伍仟元整（¥15,000.00）。 2、服务商应于2018年9月4日17时30分前将磋商保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式从服务商基本户递交至以下账户： 开户名称：广西壮族自治区苍梧公路管理局 银行帐号：20351701040001982 开户银行：苍梧农行时代支行 [注：办理缴纳磋商保证金手续时，请务必在银行单据的用途或空白栏上注明“磋商供应商名称（可以简写）＋项目编号＋磋商保证金”（如有分标，须列出分标号）字样，如不注明，查不到帐概不负责。银行转账单作为磋商保证金交纳凭证。开标时必须提交磋商保证金转帐单原件，否则做无效磋商处理。经查实磋商服务商的磋商保证金没有在上述规定时间之前到账的，其磋商将被拒绝。] |
| 10 | 16 | 1、响应文件递交的截止时间（磋商截止时间，下同）为2018年9月5日09 时30分，服务商应于当日 8 时30分至09时30分将响应文件递交至苍梧县财政局1号标厅(即梧州市龙圩镇政贤路150号1楼） 2、所有响应文件必须在规定的时间前递交到指定的地点，且服务商递交响应文件时必须同时出示以下证件文件进行核验。 ①法定代表人身份证明书及法定代表人本人第二代身份证(如法定代表人参加磋商时)（原件） ②法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及委托代理人本人第二代身份证(如委托代理人参加磋商时)（原件） ③磋商保证金声明（原件） ④购买竞争性磋商文件证明（原件） |
| 11 | 19.4 | 1、磋商时间：2018年9月5日上午9时30分截标后 2、磋商地点：苍梧县财政局1号标厅(即梧州市龙圩镇政贤路150号1楼） 3、参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持本人身份证原件依时到达指定地点等候磋商，并自觉接受核验身份。磋商服务商在规定时间内不参加磋商的，视为服务商自动放弃磋商。 |
| 12 | 19.8 | 评标办法：综合评分法（详见第六章） |
| 13 | 26 | 履约保证金递交及退还： 1、缴纳形式：银行转账。 2、缴纳金额：成交金额的5%（四舍五入取至百位数），由成交服务商在接到通知后5个工作日内按缴款通知书规定的金额缴纳至广西壮族自治区苍梧公路管理局账户，电汇或者转帐支票摘要必须注明“项目名称（可以简写）＋项目编号履约保证金”字样，如不注明，查不到帐概不负责，并由广西壮族自治区苍梧公路管理局开具到账收据。 3、缴纳账户： 开户名称：广西壮族自治区苍梧公路管理局 银行帐号：20351701040001982 开户银行：苍梧农行时代支行 4、退还：签订合同后，自工程结束验收合格之日起5个工作日内，成交服务商按合同履约的，凭采购人确认的《履约保证金退付确认函》（详见磋商文件附件）要求到广西壮族自治区苍梧公路管理局办理退还履约保证金手续（不计利息）。 |
| 14 | 27 | 签订合同：自成交通知书发出之日起30日内凭成交通知书与采购人签订政府采购合同，延期自误。〔采购合同必须与本磋商文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。〕 |
| 15 | 28 | - 成交人在领取成交通知书前向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标费，否则视为其放弃成交资格。 - 上述款项，请现金现存或转账电汇转入下列银行帐户。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司苍梧分公司 开户银行：苍梧县农村信用合作联社营业部 银行帐号：4476 1201 0100 7416 98 |
| 16 | 30.1 | 本项目需要落实的政府采购政策：节能环保，促进中小企业发展，促进监狱企业发展，促进残疾人就业，广西工业产品产销等政府采购政策。 1．磋商产品属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购清单》（以下简称“节能产品清单”）有效期内产品的，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购清单中的产品。 2．磋商产品属于财政部、环境保护部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称“环保产品清单”）有效期内产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购清单中的产品。注：如磋商产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购同时属于两个清单中的产品。 3．服务商商或所投产品企业被认定为小型或微型企业的，评标时报价价格给予一定的价格扣除。 4．根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时磋商价格给予一定的价格扣除。 5．根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时磋商价格给予一定的价格扣除。服务商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受磋商价格一次性的扣除，不重复享受政策。 6．根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》的规定，货物服务招标采购评标方法采用综合评分法的，对使用广西工业产品80％以上（含）的服务商，评标时给予一定的政策功能加分。 |
| 17 | 30.1 | 政府采购合同审核、备案： 政府采购合同自签订之日起2个工作日内，中标人必须将政府采购合同送本采购代理机构审核盖章确认。 |
| 18 |  | 编制依据： 1、《公路工程基本建设项口概算预算编制办法》(JGB06-2007) 2、《公路工程预算定额》(JTG/TB06-02-2007) 3、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/TB06-03-2007) 4、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法广西补充规定》（桂交基建发【2008】62号）（简称“补充规定”） 5、广西有关规定计算公路工程机械台班费中的车船使用税（桂交基建发[2009]11号） 6、《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》（2011年第83号） 7、项目施工图设计图纸提供的工程数量 8、本项目采用同望WECOST(9.3.2版本)公路造价管理系统编制 9、交通运输部办公厅文件（交办公路【2016】66号）关于印发《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案的通知》 |
| 19 |  | 进场施工：成交人必须于签订合同后七日内主要施工机械、主要施工人员进入施工现场开始施工工作。 |
| 20 |  | 采购人提前制作符合技术规范要求的施工标志牌，施工标志牌的费用由成交人支付，各服务商报价需要把该费用考虑列入工程量清单第100章子目号及子目名称为“102-3：安全生产费”磋商报价范围内。 |

服务商须知

# 一   总  则

## 1．项目基本情况、适用范围及定义

1.1项目基本情况：见须知前附表。

1.2采购人：见须知前附表。

1.3采购代理机构：见须知前附表。

1.4监督部门：见须知前附表。

1.5适用范围：本竞争性磋商文件仅适用于本次招标中所述项目的工程、货物、服务类政府采购项目。

1.6定义：

1.6.1“采购单位”系指采购人

1.6.2“采购人”系指本次采购项目的业主方或买方。

1.6.3“采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方广西中意招标造价咨询有限公司。

1.6.4“服务商”系指按要求至采购代理机构进行报名登记并购买竞争性磋商文件且提交“响应文件”参加采购活动的投资人。在磋商阶段称为潜在服务商或磋商服务商；在签订和履行合同阶段称为成交人。

1.6.5“产品”系指服务商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的一切货物、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.6.6“服务”系指竞争性磋商文件规定服务商须承担的运输、安装、调试、技术支持、校准、培训以及其他类似的服务。

1.6.7“响应文件”是指服务商根据竞争性磋商文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

1.6.8“公章”系指服务商用自己法定主体行为名称制作的签名印章，不包含其他替代章（如业务专用章、合同专用章、报价专用章等）。

1.6.9“财政部门指定的政府采购信息发布媒体”系指中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、。本项目相关信息除在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布外，还同时在中国采购与招标网、广西中意招标造价咨询有限公司网站上发布。

## 2．合格的服务商

2.1服务商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，并符合磋商文件“服务商须知前附表”规定的资格要求及特殊条件要求。

2.2对在“信用中国”网站（http//www.creditchina.gov.cn/）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法并列入失信被执行人名单的服务商，不得参与政府采购活动。

2.3服务商不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2.4服务商应在响应文件中须主动填报参加政府采购活动前三年内在经营活动中有无重大违法记录（含其授权服务的分公司等）。

2.5符合服务商资格的服务商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

2.6凡两家或以上服务商参加同一项目采购，有如下情形的，一经发现，将视为串标处理：

（1）为同一法人代表的；

（2）为同一股东控股的；

（3）其中一家公司为其他公司最大股东的。

（4）不同服务商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同服务商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（6）不同服务商的响应文件载明的项目管理成员（项目经办人）为同一人；

（7）不同服务商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（8）不同服务商的响应文件相互混装；

（9）不同服务商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.7服务商不得存在下列情形之一：

（1）为服务商不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供采购代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

## 3．磋商费用

3.1服务商应承担所有与准备和参加政府采购活动有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担此类费用。

## 4．特别说明

4.1关联服务商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的服务商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商授权给服务商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加磋商。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.2服务商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。服务商投入所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.3服务商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.4服务商在政府采购活动中提供任何虚假材料，其磋商无效，并报政府采购监管部门查处；中标后发现的，服务商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法服务商的行政与刑事责任。

4.5分包

本项目不允许转包、分包。如成交服务商出现转包或分包情形，采购单位有权取消其成交资格，且磋商保证金或履约保证金不予退还。

4.6 踏勘现场

4.6.1 服务商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按服务商须知前附表规定的时间、地点组织服务商踏勘项目现场。

4.6.2 服务商踏勘现场发生的费用自理。

4.6.3 除采购人的原因外，服务商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.6.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供服务商在编制响应文件时参考，采购人不对服务商据此作出的判断和决策负责。

4.8 磋商预备会

4.8 1 服务商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按服务商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清服务商提出的问题。

4.8 2 服务商应在服务商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

4.8.3 磋商预备会后，采购人在服务商须知前附表规定的时间内，将对服务商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买响应文件的服务商。该澄清内容为响应文件的组成部分。

## 5．询问、质疑和投诉

5.1询问。供应商如发现磋商文件内容有误或对采购活动事项有疑问的，应在磋商截止日期3日前的正常工作时间以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问、澄清。采购人、采购代理机构自收到之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2质疑。

5.2.1供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应按财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》编制。

5.2.4采购人、采购代理机构只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介的质疑材料。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见竞争性磋商公告。

5.2.5采购人、采购代理机构在收到供应商的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.3投诉。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

# 二   竞争性磋商文件（简称磋商文件）

## 6．磋商文件的构成

6.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的更改、修正和补充文件组成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  服务商须知及前附表

第三章  工程量清单（另册）

第四章  图纸（另册）

第五章  技术规范

第六章  政府采购合同（格式）

第七章  评标办法

第八章  响应文件（格式）

第九章  附件

6.2服务商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。服务商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是服务商的风险，有可能导致其响应文件被拒绝，或被认定为无效响应文件或被确定为响应无效。

## 7．磋商文件的澄清和修改

7.1服务商如发现磋商文件内容有误或对政府采购活动事项有疑问的，应在提交首次响应文件截止时间3日前以书面形式向采购人或采购代理机构提出澄清或者询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内对服务商依法提出的询问作出答复。

7.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。如澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在政府采购信息发布媒体发布更正公告。

7.3采购人、采购代理机构可视具体情况，延长磋商截止时间和开标时间的，在提交首次响应文件截止时间1日前，在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.4所有与本项目相关的澄清、修改、补遗的内容作为磋商文件的组成部分。该所有通知文件在政府采购信息媒体发布之日起，视为服务商已收到该通知。服务商未及时关注网站上发布的通知文件造成的损失，由服务商负责。

# 三   响应文件的编制

## 8．响应文件编制

8.1服务商应仔细阅读磋商文件，按磋商文件的要求编制响应文件。如果没有按磋商文件要求提交响应文件，没有对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，其响应文件无效。

8.2对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指服务商必须对磋商文件中涉及磋商项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3在磋商报价表中，服务商必须按格式文件完整填写，不能自行修改格式内容。

## 9．响应文件的文字及计量单位

9.1服务商提交的响应文件以及服务商与采购人、采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文（另有规定的除外）。

9.2响应文件使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 10．响应文件的构成及装订要求

10.1响应文件由资格、商务、技术文件组成，服务商应按下列说明及第六章响应文件格式要求编写和提供。应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件，以下所有文件必须加盖服务商公章，带▲的必须提供，否则磋商无效。

一、▲报价文件

（1）磋商函；

（2）磋商报价表；

（3）磋商函附录；

（4）已标价工程量清单（服务商需另外自行提供U盘拷入电子版的已标价工程量清单）

二、▲资格证明（商务）文件

1、法定代表人身份证明书

2、法定代表人授权委托书（如委托代理人参加磋商时，必须提供）

3、磋商保证金声明

4、购买竞争性磋商文件证明复印件

5、服务商有效的营业执照副本（复印件，须清晰反映经营期限和经营范围。）

6、服务商有效资质证书副本复印件

7、安全生产许可证副本复印件

8、服务商近1个季度依法缴纳税费或者依法免缴税费的证明复印件，无纳税记录的，应提供由服务商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件

9、服务商拟投入本项目的项目经理近1个季度在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料复印件，无缴费记录的，应提供由服务商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件

10、服务商近三年无重大违法记录声明函

11、企业信用书面声明（附信用中国及中国政府采购网查询结果）

12、项目经理简历表（按“第八章《响应文件（格式）》”）。服务商拟担任本项目的项目经理须具备公路工程专业贰级（或以上）的注册建造师，并具有公路工程专业中级（或以上）职称及有效的安全生产考核合格证书。

14、技术负责人简历表（按“第八章《响应文件（格式）》”）。服务商拟担任本项目的项目技术负责人须具有公路工程专业中级（或以上）职称。

三、▲技术方案文件（1-3项必须提供）

（1）施工组织设计；

（2）项目管理机构；

（3）承诺书

（4）服务商认为必要提供或声明的文件资料

10.2服务商必须按磋商文件第七章《响应文件格式》要求顺序自编目录及页码装订成册，响应文件装订位置必须胶装封边，不允许使用活页装订导致响应文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效响应文件。

10.3服务商应完整、真实、准确的填写磋商文件中规定的所有内容。

10.4服务商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.5如果因为服务商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由服务商承担。

## 11．磋商报价

11.1本项目采用工程量清单计价，综合单价固定，按实际施工工程量结算。

11.2 编制依据：详见本须知前附表第18项所述，服务商参照以上有关规定并结合梧州市市场实际情况和企业的承受能力由服务商自主报价。

11.3服务商的磋商报价，应是完成本项目磋商范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为服务商计算单价或总价的依据。

11.4 本磋商项目除非合同中另有规定，服务商在报价中所报的单价和合价，以及磋商报价汇总表中的价格均包括完成该项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

11.5服务商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

11.6本工程的磋商报价不准使用报价调整函，磋商函中的报价必须与工程量清单汇总表一致，否则作无效磋商处理，作最终磋商报价时可采用总价报价或下浮比例报价方式。但最终磋商报价不得高于上一轮总报价，且最终磋商报价的各子目价格以响应文件中的标价工程量清单中的子目价格为基础，同比例调整。

11.7 本项目采用多次报价（最多三次）方式，作最终报价时磋商小组将会以书面形式告知服务商。

11.8本项目磋商报价采用的币种为人民币。

## 12．磋商有效期

12.1磋商有效期：响应文件从磋商截止日起45天内有效。

12.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可于磋商有效期满之前要求服务商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。服务商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收，不同意延期的服务商的磋商保证金将在原磋商有效期满后5个工作日内无息退还。同意延期的服务商根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期，但不能要求对原响应文件（经磋商小组确认有效且没有超出响应文件的范围或改变磋商的实质内容的澄清或说明作为响应文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的磋商有效期内遵循本响应文件，在延长的磋商有效期满之前继续具有约束力。

## 13．响应文件书写及签名、盖章要求

13.1响应文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印。

13.2响应文件的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其磋商无效。

13.3字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效磋商。

13.4响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、签章处逐一签名和盖单位公章，否则其磋商无效。

13.5响应文件的份数：正本一份，副本三份，U盘（内存电子版已标价工程量清单）一只。并在每份文件注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

## 14．磋商保证金

14.1服务商应按本章须知前附表第9项规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为响应文件的组成部分。凡未按规定交纳磋商保证金的服务商，为无效磋商。

14.2落标人的磋商保证金，落标人向广西壮族自治区苍梧公路管理局递交“磋商保证金声明”原件申请退还。广西壮族自治区苍梧公路管理局收到退还申请，将在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还。

14.3成交人的磋商保证金，成交人按规定交纳成交服务费、与采购人签订政府采购合同后，并向广西壮族自治区苍梧公路管理局递交“磋商保证金声明”原件、政府采购合同备案后，广西壮族自治区苍梧公路管理局将在5个工作日内不计利息原额退还。

14.4如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

14.5有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）服务商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）服务商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

（4）服务商与采购人、其他服务商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，违反磋商文件规定，将成交项目分包给他人的。

（6）磋商文件规定的其他情形。

# 四   响应文件的递交

## 15．响应文件的密封与标记

15.1服务商应将响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“响应文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、服务商名称等内容。

15.2服务商应将响应文件（正本一本，副本三本，U盘（内存电子版已标价工程量清单）一只），U盘单独密封后一并装入响应文件袋中加以密封；并在封口处密封签章（公章/密封章/法定代表人签字/委托代理人签字均可）。

15.3响应文件袋上应写明：

⑴ 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 服务商：

⑸ 注    明“开标前不得拆封”

15.4响应文件袋有明显缝隙露出袋内文件的，采购人或采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由服务商自负。

## 16．磋商截止时间、地点

16.1响应文件的递交不得迟于本章须知前附表第10项规定的截止时间。

16.2服务商必须在规定时间内将响应文件送到本章须知前附表第10项规定地点。

16.3若遇到参加报价的服务商过多造成部分服务商在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，服务商递交响应文件的时间以其进入磋商文件规定的开标场所的时间为准。

16.4属下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收服务商的响应文件：

① 响应文件在规定的磋商截止时间之后送到达的；

② 响应文件未送达指定的递交地点的；

③ 响应文件未按磋商文件要求封装标记的；

④ 应标样品未与响应文件一并递交的（若磋商文件要求递交应标样品的）；

⑤ 服务商递交响应文件时未同时携带证件文件进行核验的。

## 17．响应文件的修改和撤回

17.1服务商在磋商截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。在磋商截止时间之后，服务商不得对其响应文件做任何修改和补充。

17.2响应文件的修改和撤回通知应按本章须知第15条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

17.3在磋商结束后的磋商有效期内，服务商不得撤回其响应文件，否则其全部磋商保证金将不予退还。

17.4如招标采购单位认为有必要的，有权对服务商递交的《响应文件》中相关资料的原件进行核查，服务商须予以配合。

# 五   竞争性磋商（简称磋商）与评审

## 18、组建磋商小组

18.1采购人和采购代理机构依法组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组），磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上（含三人）单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家在政府采购评审专家库内相关专业技术、经济等方面的专家名单中随机抽取。

18.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

18.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

## 19、评审

19.1本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为磋商文件和响应文件及磋商应答文件等。评标小组决定磋商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。

19.2磋商小组对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理。

19.3响应文件初审

评审方法详见第七章评标办法内容

19.4磋商

19.4.1磋商时间及地点：本须知前附表第11项规定的时间和地点。

19.4.2磋商小组对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供就商。

19.4.3磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商（最多三轮），磋商的内容包括技术条件、商务性条件及磋商小组认为需要磋商的内容。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章。逾时不交的，视同放弃磋商。

19.4.4在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动。

19.5最后报价

19.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

19.5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

19.5.3最后报价不得高于上一轮总报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

19.5.4本工程的竞标报价不准使用报价调整函、竞标函中的报价必须与工程量清单汇总表一致，否则作无效竞标处理。但作最终竞标报价时可采用总价报价或下浮比例报价方式，竣工结算时按实际施工工程量再乘以下浮比例即为竣工决算价。

19.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

供应商未在通知的时间内到达现场参加磋商的，或未提交书面说明退出磋商的，或未在规定时间内提交书面应答文件和最后报价的，视为服务商自动放弃磋商。

未书面退出磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

19.7澄清有关问题、算术性修正

19.7.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.7.2磋商小组认为，供应商的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供以下书面说明或相关证明资料：①项目成本组成明细（成本价中必须包括各类税收、人员成本等），其中：人力成本必须根据报价人所在省（自治区、直辖市）政府部门或人力资源社会保障部门公布的关于2017年度报价人所在地最低工资标准相关文件要求编制，项目成本组成明细需经第三方会计事务所或其它具备审计资质的机构出具的成本分析文件复印件（新设立公司按实际情况提供，原件备查）；②报价人2017年度企业所得税申报表复印件（新设立公司按实际情况提供，原件备查）。供应商可直接在报价文件中提供上述资料以避免因无法及时提供说明而导致可能被磋商小组作为无效投标处理。供应商人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理；

19.7.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应由法定代表人(负责人)或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。

19.7.4响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

① 响应文件中《磋商报价表》与《磋商函》内容不一致的，以《磋商函》为准；

② 响应文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

③ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④ 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

⑤ 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

⑥ 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，在供应商确认后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商拒绝确认，不接受修正后的价格或内容的，则其响应文件将不予评审，其磋商将被拒绝，采购人有权没收其磋商保证金。

19.8推荐成交候选供应商名单并编写评审报告。磋商小组按磋商文件第七章评审方法推荐成交供应商名单，并向采购人提交书面评审报告。

19.9在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

19.10评标会纪律

(1) 评标过程的保密性。磋商小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件评审、比较、成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

(2) 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

## 20．无效的响应文件

磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

20.1服务商有下列情形之一的，其将被视为无效磋商：

实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被视为无效磋商。服务商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应的磋商。

20.1.1在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，将确定为无效响应文件：

- (1) 服务商未提交磋商保证金或金额不足、磋商保证金提交形式不符合磋商文件要求的；

- (2) 未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

- (3) 超越了行政审批的经营范围的；

- (4) 不具备磋商文件规定的资格要求的；

- (5) 响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- (6) 属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

- (7) 响应文件有效期、保证金有效期、交货时间、质保期、售后服务不能满足磋商文件要求的；

- (8) 磋商内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离采购需求、合同协议要求等）；

- (9) 通过对“项目实施方案”内容的修改以达到满足技术要求的；响应文件商务条款和技术参数偏离表没有按要求表述的或与项目要求表述不一致却没有提供相关依据说明的；

- (10)未按磋商磋商文件要求提供应标样品的或经磋商小组评审应标样品不符合采购要求的；（若磋商文件要求递交应标样品的）

- (11)服务商报价方案不是唯一确定的，或报价超出最髙磋商限价的；

(12)未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件的；

(13)未满足磋商文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

(14)未按规定向采购代理机构购买本项目磋商文件的（有文件规定除外）；

(15)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(16)符合磋商文件中规定的被视为无效磋商的其它条款的；

(17)不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

（18）服务商已标价工程量清单的项目名称或项目特征与招标工程量清单不一致，磋商小组会要求澄清、说明或补正，但服务商拒绝澄清、说明或补正的；

（19） 设有暂估价、暂列金额的，磋商时未按采购人工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价计入磋商总报价中的；

（20）服务商对工程量清单内容进行增减或对磋商范围进行调整的。

（21）未严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义并修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义的。

（22）磋商工程量清单中的磋商报价和磋商函大写金额报价不一致，且报价金额出现差异的。

（23）未按采购人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印磋商工程量清单，且以其他方式（包括在采购人提供的书面工程量清单上填写的报价清单）提交报价清单的。

21．废标

21.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的服务商或者报价未超过采购预算的服务商不足3家的；但74号令第二十七条第二款规定的情形和财库〔2015〕124号文规定的除外。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有服务商。

## 22．响应文件及应标样品的退回

22.1采购人及采购代理机构无义务向落标服务商退还响应文件。

22.2评标结束后，所有应标样品均进行封存。成交服务商的样品将在成交公示期后移交给采购单位，并作为验收依据。未成交服务商的样品将在签订政府采购合同后5个工作日内退回，逾期不领，视同服务商放弃对样品的所有权。（若磋商文件要求递交应标样品的）

# 六   确定成交服务商

## 23．确定成交人

23.1采购人从评审报告提出的成交候选服务商中，采购人按照评审报告推荐排名第一的候选服务商确定为成交服务商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交服务商。

23.2若成交服务商自愿放弃成交，或因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的候选服务商名单排序，确定下一候选服务商为成交服务商，以此类推。

# 七   成交公告

## 24．结果公告

24.1在采购人确定成交人后，采购代理机构将在政府采购信息发布媒体上公告成交结果。

24.2服务商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

24.3采购人、采购代理机构将在收到服务商的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.4质疑服务商必须首先经过质疑程序，对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

# 八   签订合同

## 25．成交通知

25.1在公告成交结果的同时向成交服务商发出成交通知书。成交服务商应自接到通知之日起七个工作日内办理成交通知书领取手续，否则，采购单位有权取消其成交资格。

## 26．履约保证金

26.1 履约保证：（1）缴纳形式：银行转账。

（2）缴纳金额：成交金额的5%（四舍五入取至百位数），由成交服务商在接到通知后5个工作日内按缴款通知书规定的金额缴纳至广西壮族自治区苍梧公路管理局账户，电汇或者转帐支票摘要必须注明“项目名称（可以简写）＋项目编号履约保证金”字样，如不注明，查不到帐概不负责，并由广西壮族自治区苍梧公路管理局开具到账收据。

（3）缴纳账户：      开户名称：广西壮族自治区苍梧公路管理局

银行帐号：20351701040001982

开户银行：苍梧农行时代支行

26.2 履约保证金的退还：自工程结束验收合格之日起5个工作日内，成交服务商按合同履约的，凭采购人确认的《履约保证金退付确认函》（详见磋商文件附件）要求到采购人广西壮族自治区苍梧公路管理局办理退还履约保证金手续（不计利息）。

26.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交人不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

26.4在履约保证金到期退还日期前，若成交服务商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由成交人自负。

## 27．签订合同

27.1成交服务商须凭成交通知书及履约保证金收据原件按照磋商文件规定的时间内与采购单位签订合同。不得再与采购人签署订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，成交服务商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。成交服务商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的候选服务商名单排序，确定下一候选服务商为成交服务商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交服务商不得参加对该项目重新开展的采购活动。采购人将违约服务商的不良行为报政府采购监管部门。

27.3由于成交服务商放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选服务商导致成交金额高于违约人的成交价），所超出违约人的成交价部分由违约人承担赔偿责任。

27.4政府采购合同必须与磋商文件第四章格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

# 九   其他事项

## 28．成交相关费用

28.1由成交供应商在领取成交通知书前向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标费。

28.2代理服务费金额按下表收费标准收取。

| 服务类型 费 率 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务成交金额为200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1%=1万元

（200-100）万元×0.7%=0.7万元

合计收费 = 1 + 0.7 = 1.7（万元）

28.3上述款项，请现金现存或转账电汇转入下列银行帐户。

开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司苍梧分公司

开户银行：苍梧县农村信用合作联社营业部

银行帐号：4476 1201 0100 7416 98

## 29．解释权

29.1本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 30．知识产权

30.1所有服务商的响应文件以及在本项目的设计成果（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。服务商并保证所交付的设计成果不侵犯第三人的任何合法权益。

## 31．需要补充的其他内容

31.1需要补充的其他内容：见服务商须知前附表。

第三章   工程量清单（另册）

注：服务商自行携带全新U盘拷贝固化工程量清单。

第四章   图纸（另册）

第五章   技术规范

本章技术规范采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的技术规范，增加技术规范专用条款。

注：《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）由服务商自行到书店购买。

# 第六章   政府采购合同（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交人协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

G207线K3135+550～K3136+130危险路段整治工程

施工合同书

二O一八年    月

通用合同条款

通用合同条款采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第一卷第四章第一节“通用合同条款”。

合同专用条款

#### A.公路工程专用合同条款

“公路工程专用合同条款”采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“公路工程专用合同条款”

#### B.项目专用合同条款

#### 项目专用合同条款数据表

| 序号 | 条目号 | 信 息 或 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人： 地址： 邮政编码： |
| 2 | 1.1.2.6 | 监 理 人：待定 地 址： 邮政编码： |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 12个月 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 14 天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约合同价的 / %或累计变更超过了签约合同价的 / %（即凡涉及费用调整的均应事先取得发包人的专门批准） |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或施工设备：否 |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 8 | 11.5 | 逾期交工违约金：5000元/天 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价 |
| 10 | 11.6 | 提前交工的奖金： / 元/天 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： / 元/天 |
| 12 | 15.5.2 | 删除本条 |
| 13 | 16.1 | 不调价 |
| 14 | 17.2.1 | 开工预付款金额：10%签约合同价 |

续上表

| 序号 | 条目号 | 信 息 或 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 17.2.1 | 无 |
| 16 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份 |
| 17 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额： 5%签约合同价 |
| 18 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的的利率：0.15‰/天 |
| 19 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：月支付额的3% |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金限额：3%合同价格。 质量保证金的利息计算方式：不计利息 |
| 21 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份 |
| 22 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份 |
| 23 | 18.2 | 竣工资料的份数：1份 |
| 24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是 本项目属于旧路改建，需要在施工期间维持交通畅通。 |
| 25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 26 | 20.4.2 | 第三者责任险由承包人投保，保险费由承包人承担并支付，服务商应在所报的单价或总额价中对该保险费予以考虑，项目法人不单独进行计量与支付。 |
| 27 | 24.1 | 争议的最终解决方式：诉讼 |

#### 项目专用合同条款

##### 4.1  承包人的一般义务

4.1.10  其他义务

（2）承包人应承担并支付为获得合同工程所需的石料、砂、砾石等其他当地材料所发生的料场使用费、资源费（税）及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助该项目部办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

（3）承包人还应执行广西壮族自治区公路管理局《关于印发广西壮族

自治区公路管理局公路工程建设农民工管理实施细则（修订）的通知》(桂路工程发[2014]300号)要求。各服务商必须对农民工工资保障金的问题作出以下承诺，格式见第八章响应文件格式“四、农民工工资保证金承诺书”。

（4）承包人应履行的其他义务：

a.与本工程项目相关的审计和稽查、检查、视察等活动，承包人应高度重视并有义务委派专人积极予以配合。

b.发包人和监理有权监督检查承包人的供货合同。

c.对项目使用的原有道路的维护和管理，以确保正常通行。

d.维护社会稳定，避免发生因承包人原因引起施工队伍或施工引起周边群众等群体性上访事件

e.承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。

（5）合同实施时承包人应投入足够的技术和管理人员以满足工程施工需要，发包人要求承包人应投入本合同的最低人员要求见合同附件四（含相应要求的备选人员），在不少于合同附件四要求前提下，为确保工程进度，监理工程师有权要求承包人增加相应技术和管理人员以满足施工需要。

4.1.11承包人响应“美丽广西·清洁乡村”行动

1、 承包人应根据《中共广西壮族自治区交通厅党组关于印发自治区交通运输系统“美丽广西·清洁乡村”交通行动实施方案的通知》（桂交党宣[2013]15号）精神，响应号召，以清洁公路、清洁水路、清洁运输为目标，大力实施交通运输尤其是农村交通运输环境的净化、绿化、美化，为群众创造畅通、高效、平安、绿色的交通运输环境及服务，以实现“生态环境美、文明风尚美、平安和谐美”的“三美交通”。

2、具体要求：在建公路项目要文明施工，强化施工路段的环境整治，施工车辆要避免扬尘洒漏，避免对原有公路的破坏，做好水土保持、环境保护工作；旧路改建项目要保证施工期间维持良好通车秩序；承包人应高度重视，有义务积极配合并委派专人参加“美丽广西·清洁乡村”的相关活动。

##### 4.6  承包人人员的管理

4.6.5  项目经理、总工及主要管理人员每月驻工地现场时间不应少于22天，项目经理、总工及主要管理人员，技术骨干离开工地必须向监理书面请假，并经项目建设管理机构相关负责人、监理工程师书面同意方能离开，否则视为违约并按22.1款执行。

##### 4.9工程价款应专款专用

项目法人向承包人支付的预付款、工程进度款等为本工程的专款专用资金，承包人违反下述规定的，项目法人将中止其任何款项的支付。

（1）凡不在项目法人指定银行开户的承包人，项目法人将不对其支付任何款项。

（2）根据中国人民银行有关规定，每个承包人只能在一个银行开立一个结算帐户，不允许多头开户。项目法人按合同条款规定对承包人支付的款项，只对合同规定的法人或者法人代表的授权代理人支付，不对其内部独立核算单位或经批准的分包人直接支付（合同有专项规定者除外）。

（3）在合同执行期间，项目法人或项目法人委托的公路审计部门有权不定期检查或审计承包人项目经理部的财务收支情况，承包人必须严格财经纪律，确保项目经理部的财务收支能客观、真实的反映工程实际成本，承包人及项目经理部必须接受项目法人或项目法人委托部门的监督和检查。

（4）在合同执行期间，为确保工程建设资金专款专用，承包人在收到项目法人支付的款项后，须向项目法人提供资金使用计划，详细说明资金使用流向，经项目法人批准并在项目法人的监督下使用，必须优先支付工人特别是农民工的工资，其次是材料价款以及工程建设直接的成本。

（5）项目法人有权监督承包人对其雇员的工资发放，每次期中支付时项目法人将从应支付金额中扣留2%作为支付承包人拖欠的农民工工资的保证，但并未因此免除承包人应负的按时足额支付农民工工资的责任。

工程通过交工验收后，由项目法人对承包人支付农民工工资等内容进行公示，公示期不少于15天。项目法人支付的计量支付款，承包人首先应支付民工工资，并做好记录备案。

##### 4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：  /

##### 7.3 场外交通

7.3.3为保证道路交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施：

当施工期间，因施工原因造成原有道路暂时堵塞时，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的措施引导、疏通交通。但不管何种原因，因其交通堵塞时间均不能超过30分钟。若堵塞交通超过上述规定的时间，将视为承包人违约按22.1款等相关条款处理，同时监理人可指令采取任何措施疏通，一切费用由承包人承担。

7.3.4 承包人应加强文明施工，保障道路通畅的管理

（1）承包人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构有关文明施工，保障畅通的规定组织施工，对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。

（2）对于旧路改建工程项目：破坏旧路必须作出交通维持与恢复路面通行条件方案并必须取得监理工程师与项目建设办公室的书面批准，未经批准进行旧路开挖与填筑的，项目建设办公室和监理工程师有权责令停工，并由承包人恢复原良好的通车条件，并需承担一切费用；不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通；路基、路面施工应避免出现晴天扬尘，雨天打滑影响安全与交通和影响群众生活、生产的现象；维持交通的路基施工应保证表面平整，行车通畅。

##### 9.2  承包人的施工安全责任

9.2.5如项目法人或监理在日常检查中发现承包人用于危险路段、有安全隐患路段施工安全防护的设施和用具（含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等）不齐全或缺乏，并且承包人没有按规定及时添置安放的情况，则项目法人及监理工程师应按照合同有关规定指令承包人纠正和整改，承包人拒不整改或整改不彻底的，项目法人有权进行直接购置施工安全施工安全防护设施和用具（含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等）并安排专人进行设置管理等安全管理工作，所发生的费用由承包人负责，并由项目法人在承包人合同价中计量扣除。

9.6运营中的公路道路施工安全

9.6.1承包人进场施工前需到路政部门和安监部门办理上路施工许可证和安全监督等手续，签订路上施工安全协议书，并接受监督。

9.6.2 在运营公路上进行施工，必须严格执行国家颁布的《公路法》、《安全生产法》、《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）、《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）要求等国家及交通部门颁发的有关安全生产的法律法规、标准及制度，并按照有关规定设置施工标志、标牌、水马等安全设施)，施工过程中承包人必须派专人维护各施工标志牌正常使用。路上作业施工人员应统一着桔红色反光标志服，招标文件要求的主要施工管理人员在现场时应挂戴统一制作的上岗牌做标识，每个施工点的现场应摆放由业主规定统一格式的施工公示牌。服务商报价时要充分考虑上述设施所需费用，以及施工、生活用水用电的费用，所需费用由服务商考虑在有关报价中，业主不单独进行计量支付。施工标志牌的制作应符合国家有关标准的规定，标志牌版面的反光膜应不低于国标GB5768-1999《道路交通标志和标线》的三级标准。

9.6.3工程使用的水泥、碎石、砂等材料不得堆放在公路上，工棚搭设应设置在公路行车看不到的位置，如确需搭棚看守机械设备的，应按业主规定的式样搭设；机械设备摆放不得有碍路容路貌和行车安全。

9.6.6破除的公路废弃材料应集中废弃到弃土场。

9.6.7大修工程施工时，应设置相应防护措施确保公路行人及车流的安全畅通。安全生产发生的一切费用由服务商考虑在有关报价中，业主不单独进行计量支付。由于未采用防护措施或防护措施不力而造成公路下行人、车流受影响的，由承包人承担其责任。

9.6.8承包人不得在公路路面上拌和公路材料。

9.6.9承包人须将拟施工点报监理人审批后，方可进行施工。

##### 10.1  合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：承包人应在签订合同协议书后7天内，向监理人提交2份其格式和内容符合监理人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。监理人应在收到该计划后7天内审查同意或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别绘制，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

##### 11.4  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：对本项目而言，指发生烈度7度（含7度）以上地震、龙卷风、施工场地受淹超过项目法人提供的设计图纸指明的设计洪水水位引起的延误的情况。

增加：异常恶劣的气候条件，政府及有关部门预先有预报的，由于承包人没有应急措施或没有采取应急措施的，造成的损失和工期延误，由承包人负责。

##### 11.8 其它进度要求

（1）承包人应加强工程进度计划管理，努力实现均衡组织施工的目标。

a  旧路改建工程或施工影响原有道路交通的，应根据施工必须保证交通通畅的特点，科学合理安排施工时间，采取妥当的施工方法，避免在雨季破坏旧路利用新路基维持交通，对破坏旧路的路段应及时安排路面施工，确保不影响道路交通畅通。

b  路面碎石材料的采备应与路基施工进度同步，以保证路面施工进度。

c  桥梁、主要涵洞、高大支挡结构、旧路改建（破坏旧路路面）的路面等关键工程及分项应有独立详细的施工组织设计，并采取措施确保落实。

##### 12．暂停施工

12. 1承包人暂停施工的责任

公路工程专用合同条款12.1.(6）项约定:

(6）由承包人承担的其他暂停施工：   ／

##### 13.3承包人的质量检查

（1）落实质量责任制和质量保证体系

分项工程施工现场应实行质量责任牌管理，写明作业内容、项目质量管理责任人（施工单位、监理单位、建设管理机构）和质量管理举报电话；

（2）认真执行质量检查制度：

施工作业管理的专业工程师在测量、试验工程师配合下完成施工自检并作施工记录（工艺及原材料使用等）；

质检工程师在测量、试验工程师配合下加强中间质量检测，严格控制工序质量，及时完成工序、分项完工检验并提交质量检验记录，收集工序、分项资料与检验申请经项目总工签认后报送监理工程师。

试验、测量工程师根据施工质检需要完成试验与测量作业并及时交检验结果报告专业工程师、质检工程师。

为保证质量责任制的落实，必须做到“三个到位”、“三个同时”，即：质量管理人员到位，检测工具到位，记录表格到位；施工作业与专业工程师质量检查、检验同时，承包人质量检验工程师、监理的检验与施工作业同时，检查、检验与记录同时。

(3)质量管理记录的原始记录包括作业记录、测量记录、试验记录、检验记录及验收记录，地基、基础、填挖交界碾压，墙台背回填等隐蔽工程应摄象或照相作为现场记录保存。

(4) 承包人应加强文明施工，保障道路通畅的管理

a  承包人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构文明施工，保障畅通的有关规定组织施工，对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。

b 旧路改建工程项目

(i)破坏旧路必须作出交通维持与恢复路面通行条件方案并必须取得监理工程师与业主的批准，未经批准进行旧路开挖与填筑的，业主和监理工程师 有权责令停工，并由承包人恢复原良好的通车条件，并需承担一切费用。

(ii)不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通。

路基、路面施工应避免出现晴天扬尘，雨天打滑影响安全与交通和影响群众生活、生产的现象。

维持交通的路基施工应保证表面平整，保证通畅。

(5) 承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。

在整个施工过程中，监理工程师、业主对承包人履行责任有权进行监督，并向承包人提出整改要求。承包人应认真履行责任，执行业主、监理工程师的指令，否则将按第22.1款视为承包人违约。

##### 13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1项补充：

隐蔽部位覆盖前应经监理人检查确认,分阶段(工序)进行拍摄或照相,并向监理人提供相关影像相片等书面资料作为计量支付的依据，否则不应给予计量.

##### 15.3 变更

15.3.5项补充： 设计变更除遵守交通运输部、交通运输厅的现行设计变更管理办法外，还应执行广西壮族自治区公路管理局现行《广西壮族自治区普通公路养护工程管理实施细则》、《广西公路管理局关于进一步加强和完善公路养护大中修工程设计变更管理的通知》中有关变更的规定。

##### 17.2预付款

（1）开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书并提交了履约保证金后，且在承包人承诺的主要设备进场后，开工预付款分3次支付，每次支付额为开工预付款总额的50%，30%，20%。承包人向项目法人提供资金使用计划，经批准后在项目法人的监督下用于工程建设直接费上，使用完毕后方可申请下一次支付，依此类推，直至开工预付款支付完毕。

##### 18.9 竣工文件

工程竣工文件的立卷归档按交通部《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》（交办发[2010]382号）和广西壮族自治区公路管理局《广西公路网建设工程档案验收办法》执行。

##### 20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

##### 20.3 人身意外伤害险

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

其中：人身意外伤害险每位被保险人的最低保险金额为50万元人民币，附加意外伤害险医疗险的保险金额为2万元人民币，每合同段的人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险保险费按合同价（不含该保险费）的3‰计列。人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险的保险对象为建筑施工企业参加基建项目建设施工现场从事施工作业和管理的人员。时间上涵盖施工全过程的任一时段，在保险范围上覆盖所有参加工程建设的管理人员、施工人员（含农民工）。保险期限为自施工队伍进场之日起至工程通过竣工验收时止。

施工合同签订后工程开工前15日，承包人必须按有关规定与保险公司签订人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险以及其他需要投保的保险的保险合同。

##### 20.4  第三者责任险

20.4.2款为：第三者责任险由承包人投保，保险费由承包人承担并支付，服务商应在所报的单价或总额价中对该保险费予以考虑，发包人不单独进行计量与支付。

##### 21.1不可抗力的确认

公路工程专用合同条款21. 1款

21.1.1  (6）项目专用合同条款约定的其他情形：   /

##### 22.1  承包人违约

22.1.1承包人违约的情形

(1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

(3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清理不合格工程；

(4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，己造成或预期造成工期延误；

(5)承包人在缺陷责任期内，未能对工程接受证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同；

(7)承包人未能按期开工；

(8)承包人违反第4.6款或第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

(9)经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

(10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2  对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1⑹目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生第22.1.1⑹目约定以外的违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的可由监理人签发复工通知进行复工。

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳人公路建设市场信用信息管理系统。

（5）承包人发生第22.1.1项（5）目情形，按第19.2.4款规定处理；

（6）有22.1.1.（8）款行为或以下行为的，视为承包人违约，可对承包人处以以下的违约金：

a.承包人更换主要人员的（不管是否经项目法人或监理工程师同意），项目经理处10万元/人次，总工（或技术负责人）处5万元/人次，其他主要人员（指结构专业工程师、路基路面专业工程师、测量工程师、计量工程师和试验工程师）处2万元/人次；

b．项目经理或项目技术负责人未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金500元／人；若虽经批准离开工地但每月在工地天数不足22天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）的，每不足一天课以违约金500元／人。其它主要技术骨干人员每月在工地天数不足22天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）的,每不足一天课以违约金300元／人；

C．主要设备没有按进度和合同规定承诺进场的处500元/日台。

（7）承包存在以下情形的，可对承包人处以以下违约金：

a.发生质量事故，未按有关规定和时间向有关部门报告的,处2000元/次；

b.出现二、三级一般质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的,可处5000元/次；

c.发生一级一般质量事故或重大质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的,可处10000元/次；

d.因质量问题被地市级及以上交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构通报（批评）的，可对承包人处以20000元违约金/次，红牌警告10000元/次，黄牌警告5000元/次。

e．出现一般安全生事故负有责任的或发生重大安全事故不按规定报告的,可处1000元/处·次。

f.出现重大安全生产事故负有责任的，可处10000元/处·次。

g．由于施工原因造成污染、破坏被群众向政府、主管单位投诉或被环保、水利部门责令整改的，处1000元/次。

h.由于承包人原因违反7.3等条款造成交通堵塞，堵车30分钟至60分钟的处3000元/次，堵车60分钟至二小时的处5000元/次，堵车二小时至三小时的处1万元/次，堵车三小时以上的处每小时（不满1小时按1小时计）1万元，严重的建议上级主管单位进行通报。

j．劳务人员未按规定签订聘用合同并向项目法人、监理工程师报备的,处500元/人次。

（8）有以下情形的，可对承包人处以违约金。

a.质量管理

(a)出现下列行为之一可处200元/（人）次。

Ⅰ 分项工程施工现场无合格的施工责任牌；或

Ⅱ 分项工程施工现场无其相关责任人；或

Ⅲ 施工现场无基本的检测检验工具；或

Ⅳ 施工现场相关责任人无检查检验记录表；或

Ⅴ 现场已完成工作无检查记录。

（b）出现以下行为之一，可处1000元/次。

Ⅰ　未按工序申请检验进入下一道工序的；或

Ⅱ　隐蔽工程记录文件不全；或

Ⅲ　施工试验检验频率不符合施工规范规定；或

Ⅳ　分项工程质量自检验收检验频率不符合质量评定标准规定的。

（c）出现以下行为之一，可处2000元/次。

Ⅰ　出现质量问题，且承包人负有直接责任的，或不能证明其履行其职责的。或

Ⅱ　发生质量事故，未按有关规定和时间向有关部门报告的；

Ⅲ　已经施工完成的工程没有按竣工文件收集归档管理办法要求依分项工程、工序将施工作业记录、测量记录、试验检测记录及工序报验审批记录等收集归档。

（d ）出现以下行为之一，可处5000元/次。

Ⅰ　施工单位不接受质监机构监督；或

Ⅱ　出现二、三级一般质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的；或

Ⅲ　未按规定建立合格的工地试验室的；或

Ⅳ　路基土石方，路面各结构层一次单项单点实体抽查合格率为50%—70%的；或

Ⅴ　使用主要材料（钢筋、水泥、沥青、碎石、砂、砂砾等）不合格的。或

Ⅷ　已经施工完成的工程无法提供按竣工文件收集归档管理办法要求应收集的分项工程、工序的施工作业记录、测量记录、试验检测记录及工序报验审批记录等质量管理文件的。

（e）出现以下行为之一，可处10000元/次。

Ⅰ　发生一级一般质量事故或重大质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的；

Ⅱ　路基土石方，路面各结构一次单项单点实体抽查合格率在50%以下的（单点合格率计算以设计值为准，达不到设计值的点为不合格点，下同）；或

Ⅲ　砌筑、排水、小桥、涵洞等构造物，中小型预制构件，房建工程等一次单点实体抽查合格率小于50%的；或

Ⅳ　未按要求进行自检，弄虚作假、捏造数据、伪造试验报告的。

（f）因质量问题被地市级及以上交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构通报（批评）的，可对承包人处以100000元违约金，红牌警告50000元，黄牌警告30000元。

（g）因地市局以上交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构对施工现场抽检不合格的，按每项对承包人处以100000元罚款。

b．安全生产管理

（a）出现下列行为之一可处200元/（人）次。

Ⅰ　需持证上岗人员无证上岗的；或

Ⅱ　需配戴安全防护用具作业的；或

Ⅲ　未经登记、安全培训教育上岗的。

（b）出现下列行为之一可处500元/处次。

Ⅰ　无专职安全检查人员；或

Ⅱ　无安全生产检查日志；或

Ⅲ　作业点或危险施工路段安全标志不全；或

Ⅳ　安全标志（牌）、线（绳）不符国家规定的；或

Ⅴ　易燃易爆物品管理不符合管理要求。

（c）出现下列行为之一可处1000元/处次。

Ⅰ　施工作业点或施工形成的危险路段无规定的安全标志；或

Ⅱ　需设安全防护设施的未按规定设置；或

Ⅲ　出现一般安全生事故负有责任的；或

Ⅳ　发生重大安全事故不按规定报告的。

（d）出现下列行为之一可处10000元/处次。

出现重大安全生产事故负有责任的。

c．文明施工与环境保护，交通通畅

（a）路基路面施工扬尘影响交通安全的处500元/处天；

（b）由于施工原因造成污染、破坏被群众向政府、主管单位投诉或被环保、水利部门责令整改的，处1000元/次。

（c）由于承包人原因包括不及时处理堵车造成交通堵塞，堵车30分钟至一小时的处5000元/次，堵车一小时至二小时的处1万元/次，堵车二小时以上的处每小时（不满1小时按1小时计）1万元，并建议上级主管单位进行通报。

d．其他重要规定违约处理

有下列行为之一的处500元/人次违约金并责令承包人进行整改。

(a)  劳务人员未按规定签订聘用合同并向业主、监理工程师报备；或

(b )　签订的劳务合同不符合劳动法等法规要求；或

(c )　劳务人员未编入承包人施工班组，并持项目经理签发的劳务上岗证上岗。

（11）上述被处的违约金在计量支付时从履约担保金中扣除，当扣除额达履约担保金总额30%时，承包人无条件进行足额补充。

（12）业主（招标人）按合同进行违约处理后，并不解除承包人按照国家法规与合同应承担的责任与义务。

22.2  发包人违约

22.2.2发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：   /

施工合同协议书

广西壮族自治区苍梧公路管理局(下称“发包人”)为实施G207线K3135+550～K3136+130危险路段整治工程的施工，已接受             （以下称“承包人”）对该项目施工的投标。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就上述项目施工事项共同达成如下协议：

1、本工程项目为：G207线K3135+550～K3136+130危险路段整治工程，位于进六堡旧路口附近处，路线全长598米，宽9米，其中桩号K0+194.2-K0+234.2处为桥，桥长40米，路面加铺厚26cmC35水泥混凝土面层+C20水泥混凝土路肩，波形钢板护栏、钢筋混凝土防撞护栏及边沟内侧均加高26cm，重新设置路面标线。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同磋商过程中的澄清文件和补充资料）；

(2) 成交通知书；

(3) 磋商函及磋商函附录；

(4) 项目专用合同条款；

(5) 公路工程专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 技术规范；

(8) 图纸；

(9) 已标价工程量清单；

(10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；

(11) 其他合同文件；

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、根据G207线K3135+550～K3136+130危险路段整治工程工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价为：人民币（大写）    （小写￥：      ）。

5、承包人项目经理：        ，承包人项目总工：

6、工程质量符合工程交工验收质量评定要求，并评定为合格，竣工验收质量评定为优良的标准。

7、承包人应按要求收集整理工程资料。

8、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9、发包人承诺按合同约定的条件、时间、和方式向承包人支付合同价款。

10、承包人应按照业主或监理人指示开工，工期为60日历天。

11、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

12、本协议书一式柒份，合同双方各执叁份，采购代理机构执壹份

13、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发   包   人: 广西壮族自治区             承   包  人:

苍梧公路管理局

（盖单位章）                                （盖单位章）

法定代表人 :                               法定代表人:

或                                          或

其委托代理人:                             其委托代理人:

开户名称：

开户银行：

银行账号：

主 办 人：

联系电话：0774-2680801                      联系电话：

日期：   年   月  日

安全生产合同

为在G207线K3135+550～K3136+130危险路段整治工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人广西壮族自治区苍梧公路管理局 （以下简称“发包人”）与承包人                （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1、发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3、违约责任

（1）、如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

（2）、如承包人不按《公路工程施工安全技术规程》要求施工的及不按发包人安全管理要求设置安全标志和安全管理的，每次扣罚安全违约金1000元，扣罚安全违约金在工程结算时扣除。

4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本合同一式肆份，合同双方各执两份。

发包人：广西壮族自治区                 承包人：

苍梧公路管理局（盖章）                  （盖章）

法定代表人：                              法定代表人：
或                                            或
其授权的代理人：       （职务）           其授权的代理人：        （职务） 
（姓名）：             （签字）                 （姓名）：        （签字） 
  主办人：

联系电话：0774-2680801                     联系电话：

日 期：   年   月   日

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，G207线K3135+550～K3136+130危险路段整治工程的项目法人（以下简称“发包人”）与该项目的施工单位                     (以下简称“承包人”)，特订立以下合同。

1、发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2)严格执行G207线K3135+550～K3136+130危险路段整治工程的施工合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、发包人的义务

(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、承包人的义务

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

(1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为G207线K3135+550～K3136+130危险路段整治工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8、本合同一式陆份，由发包人和承包人各执两份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：广西壮族自治区苍梧公路管理局（盖章）          承包人：             （盖章）

法定代表人：                              法定代表人：
或                                            或
其授权的代理人：       （职务）           其授权的代理人：        （职务） 
（姓名）：             （签字）                 （姓名）：        （签字） 
  主办人：

联系电话：0774-2680801                     联系电话：
日 期：   年   月   日年   月   日

# 第七章   评标办法

评标办法和成交标准

一、评标原则

（一）磋商（评标）小组构成：磋商小组成员由采购人代表和在政府采购专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为三人以上（含三人）单数组成，其中技术、经济等方面专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性磋商文件和响应文件为评审依据。

（三）评审因素和标准

若服务商符合以下情形之一的，对其最后磋商报价将给予相应比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

①服务商被认定为小型和微型企业且投产品（服务）为其他小型、微型企业生产、提供的，评审时将对其价格给予6％的扣除。磋商文件必须附带一份“企业所在地县级及以上中小企业主管部门出具的证明材料”复印件，否则不会被认可。（原件在评标现场核查，如原件与复印件不一致，亦不会被认可）；

②服务商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定被认定为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件应加盖服务商公章）；

③服务商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，享受小型、微型企业政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。提供《残疾人福利性单位声明函》（原件）（格式见第六章）；

服务商属两种情形以上的，其只能享受磋商价格一次性6％的扣除，不重复享受政策。

除上述情况外，供应商评审价格 = 最终报价。扣除后的最终报价将仅作为评审价排序，最终成交价为供应商的最终报价。

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标 准 |  | 服务商名称 |  |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
|  |  |  | 磋商函签字盖章 |  |  |  | 凡响应文件有要求的均有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |  |
|  |  |  | 响应文件格式 |  |  |  | 符合第八章“响应文件格式”的要求 |  |
|  |  |  | 联合体服务商（如有） |  |  |  | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标 准 |  | 营业执照 |  |  |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  |  | 安全生产许可证 |  |  |  | 具备有效的安全生产许可证 |  |
|  |  |  | 资质等级 |  |  |  | 符合第二章“服务商须知前附表”第2.1项规定 |  |
|  |  |  | 财务状况 |  |  |  | 符合第二章“服务商须知前附表”第2.1项规定 |  |
|  |  |  | 类似项目业绩 |  |  |  | 符合第二章“服务商须知前附表”第2.1项规定 |  |
|  |  |  | 信誉 |  |  |  | 符合第二章“服务商须知前附表”第2.1项规定 |  |
|  |  |  | 项目经理 |  |  |  | 符合第二章“服务商须知前附表”第2.1项规定 |  |
|  |  |  | 其他要求 |  |  |  | 符合第二章“服务商须知前附表”第2.1项规定 |  |
|  |  |  | 联合体服务商（如有） |  |  |  | 符合第二章“服务商须知前附表”第2.1项规定 |  |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 |  | 磋商内容 |  |  |  | 符合第二章“服务商须知前附表”第1.1项规定 |  |
|  |  |  | 工期 |  |  |  | 符合第二章“服务商须知前附表”第1.1项规定 |  |
|  |  |  | 工程质量 |  |  |  | 符合第二章“服务商须知前附表”第1.1项规定 |  |
|  |  |  | 磋商有效期 |  |  |  | 符合第二章“服务商须知前附表”第12.1项规定 |  |
|  |  |  | 磋商保证金 |  |  |  | 符合第二章“服务商须知前附表”第14.1项规定及“响应文件”第四项规定 |  |
|  |  |  | 权利义务 |  |  |  | 磋商函附录中的相关承诺符合或优于第六章“合同条款及格式”的相关规定 |  |
|  |  |  | 技术标准和要求 |  |  |  | 符合第五章“技术标准和要求”规定 |  |
|  |  |  | 分包计划 |  |  |  | 符合第二章“服务商须知”第4.6款规定 |  |
| 通过形式评审、资格评审、响应性评审并按商务文件要求提供资格证明文件（第二章“服务商须知前”第10.1项规定）的服务商，方可进入下一阶段评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 详细评审标 准 |  | 已标价工程量清单 |  |  |  | 1、本项目采购采用工程量固化清单，采购人在出售磋商文件的同时向服务商提供工程量固化清单电子文件。服务商填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成磋商工程量清单的编制，确定磋商报价，并打印出磋商工程量清单，编入响应文件。服务商未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其己包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，采购人将不予支付。 2、服务商必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的磋商工程量清单电子文件单独拷入U盘中，密封在响应文件内一并交回。严禁服务商修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。 3、服务商根据采购人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的磋商工程量清单中的磋商报价和磋商函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，其磋商将被视作无效的响应文件。 4、采购人提供的书面工程量清单仅作为服务商核对工程量之用，服务商根据采购人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印磋商工程量清单后装订在响应文件中，以其他方式（包括在采购人提供的书面工程量清单上填写的报价清单）提交的报价清单均属无效。 |  |
| 2.3.1 | 价格分（30分） |  | 1、磋商小组按照磋商文件规定，将经过修正及价格扣除的最终报价定义为评标价。 2、价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评标价最低的为评标基准价，评标价等于评标基准价的，其价格分为满分；其他服务商的价格分按照下列公式计算： 评标基准价（元） 某响应服务商价格分 = ×30分 某响应服务商评标报价金额（元） |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 施工组织 设计评审 标 准（满分50分） |  | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（最高得12分） |  |  | 一档（6.1~12分）各主要分部施工方法符合项目实际要求，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能很好的指导具体施工并确保安全，方案周全可靠、方法和技术措施具体有针对性的。 二档（0~6分）施工方案合理、操作方法可行、技术措施能基本保障施工，施工技术方案能指导具体施工并确保安全。 |  |  |
|  |  |  | 人员及机械设备配置（最高得8分） |  |  | 一档（4.1~8分）投入的施工机械、设备、机具有详细的计划表，所投入大多数设备的制造年分是近三年的（以服务商提供的设备年份为准），设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需求。 二档（0~4分）投入的施工机械、设备、机具的计划表不详尽，设备数量、选型配置、进场时间安排比较合理，满足施工需求。 |  |  |
|  |  |  | 工期保证体系及保证措施（最高得5分） |  |  | 一档（2.6~5分）工程实施按排划分清晰、完整，施工准备有详细的计划（包括收集技术资料、编制各项技术文件），组织设备、材料、施工机械、劳动力入场按排合理并提供完善的施工进度图。各项计划图表编制详尽周密，安排科学合理，有保证工期的具体措施且措施得力，符合本项目施工实际要求 二档（0~2.5分）工程实施按排划分清晰，施工准备计划不详尽（包括收集技术资料、编制各项技术文件），组织设备、材料、施工机械、劳动力入场按排没有针对本项作出实质的响应 |  |  |
|  |  |  | 工程质量管理体系及保证措施（最高得5分） |  |  | 一档（2.6~5分）主要施工技术措施能掌握好技术要点、难点，总体布局方案优良，质量标准达到承诺要求，安装工艺、空调施工方案、分部分项施工方案描述详尽，对本项目的针对性较强。 二档（0~2.5分）主要施工技术措施掌握技术要点、难点一般，总体布局方案不完善，质量标准达到承诺要求，道路整治施工方案、分部分项施工方案不能针对本项目作出很好的布置 |  |  |
|  |  |  | 安全生产管理体系及保证措施（最高得5分） |  |  | 一档（2.6~5分）要详细阐述安全保证计划而且针对性强，包括各个岗位的安全管理职责、安全管理制度、安全管理措施、安全预警机制等要符合实际且满足有关安全技术标准要求。 二档（0~2.5分）安全保证计划阐述不详细且针对性较差。各个岗位的安全管理职责不明确，安合管理制度、安全管理措施、安全预警机制等表达不完善 |  |  |
|  |  |  | 环境保护、水土保持保证体系及保证措施（最高得5分） |  |  | 一档（2.6~5分）有具体的环境保护、水土保持保证体系，具有可行的保证体系周全及保证措施，对本项目有针对性的方案。符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》及符合《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定。 二档（0~2.5分）有简单的环境保护、水土保持保证体系，具有对本项目有基本的的保证体系周全及保证措施方案。 |  |  |
|  |  |  | 文明施工、文物保护保证体系及保证措施（最高得5分） |  |  | 一档（2.6~5分）针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《公路工程施工安全技术规范》合格标准并符合《公路水运工程安全生产监督管理办法》及《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 二档（0~2.5分）针对本工程项目特点，现场文明施工、环境保护措施内容不达到《公路工程施工安全技术规范》合格标准并不符合《公路水运工程安全生产监督管理办法》及要求。各项措施不具体，体现不了现场文明施工的原则 |  |  |
|  |  |  | 项目风险预测与防范，事故应急预案（最高得5分） |  |  | 一档（2.6~5分）有详细合理的项目风险预测与防范，事故应急预案周全，实施可行性强，并对本项目有针对性的。 二档（0~2.5分）只有简单的项目风险预测与防范，没有针对本项目做出有效的事故应急预案。 |  |  |
| 2.3.3 | 企业信誉实力分评分标准 （满分20分） |  | 1、服务商具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，每个得2分，满分6分（提供体系认证证书复印件）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、服务商完成类似具有公路整治工程项目的，每项得2分，满分6分。 （提供合同及竣工验收报告工复印件为准） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、服务商属于广西壮族自治区交通运输厅的广西公路建设市场施工企业信用等级评定为AA级得8分，信用等级评定为A级得5分，信用等级评定为B级得3分。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中标候选人 | 磋商小组根据评审结果按评审后综合得分由高到低顺序排列推荐3名成交候选人。总得分相同的，依次按最终报价低优先、技术分高优先、企业信誉实力分高优先的顺序排列。成交候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交人。 |  |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用经评审的合综合评分办法。磋商小组会对满足响应文件实质要求的响应文件，根据评审结果按评审后综合得分由高到低顺序排列推荐3名成交候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

2.3 商务和技术分评审

2.3.1 价格分评审：见评标办法前附表。

2.3.2 施工组织设计和项目管理机构评审：见评标办法前附表。

2.3.3企业信誉实力评审：见评标办法前附表。

通过形式评审、资格评审、响应性评审并按商务文件要求提供资格证明文件（第二章“服务商须知前”第10.1项规定）的服务商，方可进入下一阶段评审。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组会可以要求服务商提交第二章“服务商须知”规定的有关证明，以便核验。磋商小组会依据本章第2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效响应文件处理。

3.1.2 服务商有以下情形之一的，其磋商作无效响应文件处理：

（1）第二章“服务商须知”第2 项规定的任何一种情形的；

（2）串通磋商或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按磋商小组会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 磋商报价有算术错误的，磋商小组会按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经服务商书面确认后具有约束力。服务商不接受修正价格的，其磋商无效响应文件处理。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组会按本章第2.2 款规定的量化因素和标准进行评审。

本次磋商过程中，所有的磋商报价、工程最高限价、评审基准价等均以元为单位，保留二位小数点。

3.2 商务和技术分评审

（1）磋商小组根据评审结果按评审后综合得分由高到低顺序排列推荐3名成交候选人。总得分相同的，依次按最终评标价低优先、技术分高优先、业绩分高优先的顺序排列。成交候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交人。

（2）采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

3.4 响应文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，磋商小组会可以书面形式要求服务商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组会不接受服务商主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。服务商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.4.3 磋商小组会对服务商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求服务商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组会的要求。

3.5 评标结果

3.5.1 磋商小组会按照评标办法规定，按顺序推荐三名中标候选人。

3.5.2 磋商小组会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 第八章   响应文件（格式）

说明：

1、本章所列的响应文件格式，服务商可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

2、目录由服务商自拟。

3、服务商资格证明文件按服务商须知要求提供。

4、《法人授权委托书》填写说明：

1）委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3）委托书不得转借、转让，不得买卖。

4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

（封面格式）

正本（副本）

（项目名称）

（项目编号）

响应文件

服务商：                         （名称加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签名）

磋商日期：         年     月     日

磋商函（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方  （项目名称）  竞争性磋商文件，项目编号：        ，正式授权下述签字代表 （姓名和职务） 代表服务商  （单位名称）  ，提交响应文件正本一份，副本三份、U盘（内存电子版已标价工程量清单） 一只。

在充分研究       （项目名称及项目编号）  （以下简称“本工程”）施工磋商文件的全部内容后，我方兹以：

磋商总报价为：人民币（大写）                     元

小写：¥                                  元

其中：暂列金额为：人民币（大写）                       元

小写：¥                                    元

磋商价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。如果我方中标，我方保证      天（日历天）内竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本磋商函在磋商文件规定的提交磋商文件截止时间后，在磋商文件规定的磋商有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

随本磋商函递交的磋商函附录是本磋商函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本磋商函递交磋商保证金一份，金额为人民币（大写）：               元（¥：    元）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的服务商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于竞争性磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

4、响应文件从响应截止日起90天内有效。

5、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、如果在磋商截止时间后的磋商有效期内撤回响应文件或者有其他违约行为，贵方可对我方的磋商保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的服务商为成交人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，处以采购金额3‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他服务商的；

（3）与采购人、其他服务商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

服务商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

磋商日期：

说明：服务商必须按以上格式填写，加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的，磋商无效。

- 磋商函附录

项目名称：                                               项目招标编号：

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工期起计算12个月 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 5000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | / |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | / |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 不调价 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 10%签约合同价 |  |
| 8 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3（1） | 5%签约合同价 |  |
| 9 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3（2） | 0.15‰/天 |  |
| 10 | 质量保证金金额 | 17.4.1 | 3%合同价格 |  |

服务商（盖单位章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：              年      月      日

- 已标价工程量清单

服务商应该按照第三章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单。并需用U盘另外提供一份电子版已标价工程量清单。

《中小企业声明函》格式（非小型、微型企业无需填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

说明：必须附带一份“企业所在地县级以上中小企业主管部门出具的证明材料”复印件，否则不会被认可。（原件在评标现场核查，如原件与复印件不一致，亦不会被认可）

《残疾人福利性单位声明函》格式（非残疾人福利性单位无需填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

法定代表人身份证明书（格式）

在我 （服务商名称） 任       职务，是我 （服务商名称） 的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月     日

法定代表人身份证号码：

住    址：

联系电话：

附法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我       （姓名）系（服务商名称）的法定代表人，现授权委托（服务商名称）的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加广西中意招标造价咨询有限公司组织实施的（项目名称及项目编号）的采购活动。被授权人在开标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

委托单位：          （盖单位公章）       法定代表人：         （签字或私章）

签发日期：        年     月     日

附：1、代理人工作单位：	职务：

身份证号码：	性别：          年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地    址：	经济性质：

注册资金：	经营方式：

经营范围：

3、法定代表人身份证、委托代理人身份证复印件

| 粘贴法定代表人身份证(正、背)面复印件 （加盖单位公章） |  | 粘贴委托代理人身份证(正、背)面复印件 （加盖单位公章） |
| --- | --- | --- |

磋商保证金声明（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称及编号）的磋商，缴纳磋商保证金人民币（大写）     （￥   元），若我方成交，同意你方将该磋商保证金转为履约保证金，若不成交，请贵方在退付磋商保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

服务商：

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

（粘贴磋商保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

说明：该声明除在响应文件须附有，服务商应另单独准备一份原件，在递交响应文件时现场出示。

无重大违法记录声明函（格式）

（单位名称）在参加（项目名称+项目编号）采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

服务商名称（加盖单位公章）：

磋商日期：

企业信用书面声明（格式）

致：（采购代理机构名称）

我单位承诺，如未如实提供中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“信用中国”网站（http//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单栏目查询结果，接受本次磋商作为否决磋商处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

服务商（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

磋商日期：

说明：

- 附中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目网页截图和“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果，网页截图须显示服务商名称以及查询结果、打印时间或查询时间；

- 附信用中国网站网页截图，网页截图须显示磋商人名称以及“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果、打印时间或查询时间。

2、网页截图打印件显示的打印时间或查询时间须为竞争性磋商公告发布后任1日，并加盖公章。

3、如服务商2014年起被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，则资格审查不予通过，磋商将被否决。

施工组织设计

服务商应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性)：

总体施工组织布置及规划

主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工 程的施工方案、方法及措施）

工期保证体系及保证措施

工程质量管理体系及保证措施

安全生产管理体系及保证措施

环境保护、水土保持保证体系及保证措施

文明施工、文物保护保证体系及保证措施

项目风险预测与防范，事故应急预案

其他应说明的事项

施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一施工总体计划表

附表二分项工程进度率计划（斜率图）

附表三工程管理曲线

附表四分项工程生产率和施工周期表

附表五施工总平面图

附表六劳动力计划表

附表七临时占地计划表

附表八外供电力需求计划表

附表一：施工总体计划表

| 年度 | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 主要工程项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … | … | … | … |
| 1.施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.路基处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.路基填筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.涵洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.防护及排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.路面基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）底基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.路面铺筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.路面标志标线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）墩台工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）梁体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）梁体安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）桥面铺装及人行道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.隧道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三：工程管理曲线

|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进度 \ |  | 一 |  |  | 二 |  |  | H |  |  | 四 |  |  | 一 |  |  | 二 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 工 程 70 兀 成 60 的 百 50 分 比 40 (%) 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

30

50

60

70

80

90

100

工期历程的百分比（％)

附表四：分项工程生产率和施工周期表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 平均每生产单位规模（ 人，各种机械 台） | 平均每生产单位生产率（数量，每周） | 每生产单位 平均施工时间（周） | 生产单位总数 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊路基处理 | 公里 |  |  |  |  |  |
| 2 | 路基填筑 | 万m3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 路面基层 | 万m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 路面面层 | 万m2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 路基防护及排水 | km |  |  |  |  |  |
| 6 | 涵洞 | 道 |  |  |  |  |  |
| 7 | 通道 | 道 |  |  |  |  |  |
| 8 | 桥梁基桩 | 根 |  |  |  |  |  |
| 9 | 桥梁墩台 | 座 |  |  |  |  |  |
| 10 | 梁体预制安装 | 片 |  |  |  |  |  |

附表五：施工总平面图

服务商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明， 说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、 卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表七：临时占地计划表

| 用 途 | 面 积（m2) |  |  |  |  | 需用时间 _年_月至 —年一月 | 戶 | 目地位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菜 地 | 水 田 | 旱地 | 果园 | 荒地 |  | 桩号 | 左侧 (m) | 右侧 (m) |
| 一、临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2•便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产及生活临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.临时住房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.办公等公用房屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.料库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.预制场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 租用面积合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表八：外供电力需求计划表

| 用电位置 |  | 计划用电 数 量 (kW.h) | 用途 | 需用时间 年 月 至 年月 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号 | 左或右 (m) |  |  |  |  |

项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示

说明

项目管理机构配备情况表

（招标工程项目名称）         工程

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 资格证件或职称证 |  |  |  | 承担完工工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：其他主要人员应附身份证、资格证件或职称证（均为复印件）。

- 项目经理（注册建造师）简历表

（招标工程项目名称）         工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |
| 建造师注册证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广西建筑市场诚信卡卡号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |

备注：

1、项目经理应附注册建造师证、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、近一季度养老保险证明（均为复印件）

2、已完成的类似工程应附中标通知书（如有）、合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的扫描件。在建类似工程应附中标通知书（如有）、工程合同协议书有关页面扫描件。以上扫描件均为原件的扫描件

项目技术负责人简历表

（招标工程项目名称）         工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |

备注：

1、项目技术负责人应附身份证、职称证、学历证、近一季度养老保险证明（均为复印件）。

2、已完成的类似工程应附中标通知书（如有）、合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的扫描件。在建类似工程应附中标通知书（如有）、工程合同协议书有关页面扫描件。以上扫描件均为原件的扫描件。

- 近 3 年已完成类似工程一览表（如有）

| 序号 | 发包人名称 | 工程名称 及建设地点 | 结构 类型 | 建设 规模 | 合同金额 （万元） | 竣工达到 质量标准 | 开竣工 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 服务商的信誉情况表

| 项目 | 服务商情况说明 |
| --- | --- |

注：1、服务商应按照磋商文件中的“服务商须知前附表”第2.1条款规定，逐条说明其信誉情况。

# 承  诺  书

（采购人名称）：

我方参加了                     （项目名称）的施工磋商，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目资格预审文件或响应文件未要求我方在资格预审申请文件或响应文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在采购人向我方发出成交通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经采购人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

若我方已按本项目资格预审文件或响应文件要求在资格预审申请文件或响应文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在资格预审申请文件或响应文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目采购人将我方的违约行为上报上级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

竞  标  人：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

年    月    日

1、未经批准不得更换本项目注册建造师的承诺书

（采购人名称）：

我公司拟派驻本项目的注册建造师为（建造师姓名）   ，注册编号：               ；我公司郑重承诺，在 (此处填写项目名称及项目编号)项目施工期间未经同意不得更换本项目注册建造师，并且项目经理必须常驻施工现场。

竞 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年        月        日

2、未经批准不得更换本项目技术负责人的承诺书

（招标人名称）：

我公司拟派驻本项目的技术负责人为（负责人姓名）   ，身份证号：                     ；我公司郑重承诺，(此处填写项目名称及项目编号)项目施工期间未经同意不得更换本项目技术负责人，并且技术负责人必须常驻施工现场。

竞  标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年        月        日

服务商认为必要提供或声明的文件资料

# 第九章   附件

附件1：履约保证金退付确认函

履约保证金退付确认函

| 服务商申请 | 采购项目名称： |
| --- | --- |
|  | 采购项目编号： |
|  | 履约保证金金额：（大写） （小写） |
|  | 该项目已于 年 月 日履约完毕。请将履约金退付到以下帐户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人： 联系电话： 服务商：（盖章） 年 月 日 |
| 采购单位意见 | 意见：(是否同意退付履约保证金)。 单位负责人： 联系电话： 采购单位盖章： 年 月 日 |
| 备注：1、附收款收据原件（如有）、银行转帐单复印件，工程类项目另附工程竣工验收报告复印件；2、用浆糊粘贴在左上角，不能用订书机装订。 |  |