广西中意招标造价咨询有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：苍梧县六堡茶特色小镇旅游扶贫项目-六堡茶特色小镇体验区基础设施建设勘察设计

项目编号：WZZC2018-C3-10153-ZYZB

采购人：苍梧县六堡茶产业发展有限公司

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

2018年10月

‘’

目    录

第一章   竞争性磋商公告	2

第二章   服务商须知及前附表	4

第三章   采购内容及要求	21

第四章   政府采购合同（格式）	24

第五章   评标办法	- 43 -

第六章   响应文件（格式）	- 47 -

第七章   附件	- 63 -

# 第一章   竞争性磋商公告

广西中意招标造价咨询有限公司

苍梧县六堡茶特色小镇旅游扶贫项目-六堡茶特色小镇体验区基础设施建设勘察设计（WZZC2018-C3-10153-ZYZB）竞争性磋商公告

受采购单位苍梧县六堡茶产业发展有限公司委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，广西中意招标造价咨询有限公司拟对苍梧县六堡茶特色小镇旅游扶贫项目-六堡茶特色小镇体验区基础设施建设勘察设计项目采用竞争性磋商方式采购，诚邀符合资格要求的单位参加磋商，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：苍梧县六堡茶特色小镇旅游扶贫项目-六堡茶特色小镇体验区基础设施建设勘察设计

二、项目编号：WZZC2018-C3-10153-ZYZB

三、项目基本概况介绍：苍梧县六堡茶小镇体验区位于梧州市苍梧县六堡镇南侧产业园区内，占地约590亩，拟对本场地进行平整。项目服务内容：场地范围内的场地土方平整工程等勘察、设计。勘察周期：合同签订生效后7个日历天提交勘察成果。设计周期：设计合同签订生效后7个日历天提交报审施工图设计文件。施工图设计文件经审查合格后7个日历天提交审查通过的正式施工图设计文件。（如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件）

四. 采购预算金额：（人民币）96万元

五、本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展，促进监狱企业发展，促进残疾人就业等政府采购政策。

六、磋商服务商资格要求：

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），能提供本次采购服务的供应商；

2. 同时具备工程设计综合甲级资质、工程勘察岩土工程乙级以上(含乙级)资质或同时具备工程设计市政行业道路工程专业乙级以上（含乙级）资质、工程勘察岩土工程乙级以上（含乙级）资质的独立法人；

3. 拟投入本项目的项目负责人要求为具备注册土木工程师（道路工程）或一级注册建筑师的资格，同时具有市政工程类或路桥专业类或建筑工程类的高级工程师或以上等级的职称；勘察专业负责人要求具备注册岩土工程师资格，同时具有中级（含中级）以上职称，在整个磋商及履行合同过程中不得更换。

4.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

5.本项目不接受联合体磋商。

七、竞争性磋商文件的获取：

1．发售时间：请有意参加磋商的供应商代表于2018年10月8日至2018年10月15日携带本人身份证原件和复印件及以下资料前来报名：①营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件；②法定代表人（单位负责人）授权委托书原件及委托代理人身份证复印件(委托时必须提供）。[上述资料均须加盖磋商供应商公章，提供一份给代理机构存档，报名资料符合的方可领取磋商文件。]

2．发售地点：广西中意招标造价咨询有限公司（梧州市龙圩区银兴一路28号）

3．采购文件售价：250元/份，售后不退，不提供电子文档。

八、磋商保证金：

1．磋商保证金金额：人民币大写壹万玖仟元整（¥19000.00）

2．磋商供应商应于响应文件递交截止时间前将磋商保证金以以电汇、转帐、汇票等非现金形式从磋商供应商基本户递交至以下账户：

开户名称：苍梧县六堡茶产业发展有限公司

开户银行：中国银行苍梧支行

银行帐号：623671324619

九、响应文件递交截止时间、地点：谈判（磋商）供应商应于2018年10月18日上午9时30分止，将响应文件密封提交到苍梧县财政局1号标厅(即梧州市龙圩镇政贤路150号1楼），逾期送达的将予以拒收。

十、磋商时间、地点：2018年10月18日上午9时30分截标后为磋商小组与供应商磋商时间，具体时间及地点由采购代理机构另行通知。参加磋商的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持以下证件[法定代表人(负责人) 持法定代表人身份证明书和本人凭身份证原件及加盖公章复印件或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和本人凭身份证原件及加盖公章复印件]依时到达指定地点等候当面磋商。

十一、联系事项：

1、采购人：苍梧县六堡茶产业发展有限公司

本项目联系地址：梧州市龙圩镇政贤路150号首层

联系人：刘先生

联系电话：0774-2661980

2、采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

本项目联系地址：梧州市龙圩区银兴一路28号

联系人：党  工    电  话：0774-2698999

3、监督部门：苍梧县政府采购管理办公室，电话0774-2686580

十二、发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、广西苍梧县人民政府门户网、广西中意招标造价咨询有限公司网站

苍梧县六堡茶产业发展有限公司

广西中意招标造价咨询有限公司

2018年10月8日

# 第二章   服务商须知及前附表

# 服务商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：苍梧县六堡茶特色小镇旅游扶贫项目-六堡茶特色小镇体验区基础设施建设勘察设计 项目编号：WZZC2018-C3-10153-ZYZB 采购内容：苍梧县六堡茶特色小镇旅游扶贫项目-六堡茶特色小镇体验区基础设施建设勘察设计。详见第三章“采购内容及要求” 采购预算金额：（人民币）96万元 |
| 2 | 1.2 | 采购人：苍梧县六堡茶产业发展有限公司 联系地址：梧州市龙圩镇政贤路150号首层 联系人及电话：刘先生，0774-2661980 |
| 3 | 1.3 | 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司 本项目联系地址：广西梧州市龙圩区银兴一路28号 联系人及电话：党 工 0774-2698999 |
| 4 | 2.1 | 磋商服务商资格要求： 1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），能提供本次采购服务的供应商； 2. 同时具备工程设计综合甲级资质、工程勘察岩土工程乙级以上（含乙级）资质或同时具备工程设计市政行业道路工程专业乙级以上(含乙级)资质、工程勘察岩土工程乙级以上(含乙级)资质的独立法人； 3. 拟投入本项目的项目负责人要求为具备注册土木工程师（道路工程）或一级注册建筑师的资格，同时具有市政工程类或路桥专业类或建筑工程类的高级工程师或以上等级的职称；勘察专业负责人要求具备注册岩土工程师资格，同时具有中级（含中级）以上职称，在整个磋商及履行合同过程中不得更换。 4.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 5.本项目不接受联合体磋商。 |
| 5 | 11.1 | 磋商报价：服务商根据项目需求和服务内容作唯一完整报价。（本项目只允许递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。） |
| 6 | 12.1 | 磋商有效期：磋商截止日起60天 [注：磋商保证金有效期应比磋商有效期延长25日] |
| 7 | 13.5 | 响应文件份数：一套正本，三套副本，共肆套。 |
| 8 | 14.1 | 1、磋商保证金金额：人民币壹万玖仟元整（¥19,000.00 ） 2、递交方式：电汇、转帐、汇票等非现金形式从供应商基本户转出 开户名称：苍梧县六堡茶产业发展有限公司 开户银行： 中国银行苍梧支行 银行帐号： 623671324619 3、交纳磋商保证金截止时间：请务必在响应文件递交截止时间之前缴纳到指定账户。办理磋商保证金手续时，请务必在银行单据的用途或空白栏上注明“服务商单位名称（可以简写）＋项目编号＋磋商保证金”字样，如不注明，查不到帐概不负责，银行转帐单作为磋商保证金交纳凭证。经查实供应商的磋商保证金没有在磋商截止当天之前到账的，其磋商将被拒绝。] |
| 9 | 16 | 响应文件提交的截止时间：2018年10月18日上午9时30分 响应文件提交的地点：苍梧县财政局1号标厅 地 址：梧州市龙圩镇政贤路150号1楼 服务商的法定代表人或其委托代理人必须签到出席截标会并提交以下资料原件接受核查，否则磋商无效。 (1)法定代表人持法定代表人身份证明书和本人凭身份证原件及加盖公章复印件（如法定代表人参加磋商时） (2)法定代表人授权委托书及委托代理人身份证原件及加盖公章复印件（如委托代理人参加磋商时） (3) 磋商保证金转账单打印件（加盖供应商单位公章）； |
| 10 | 19.4 | 响应文件开启时间（评审时间）：2018年10月18日上午9时30分截标后 响应文件开启地点（评审地点）：苍梧县财政局1号标厅（梧州市龙圩镇政贤路150号1楼） 磋商时间：2018年10月18日上午9时30分截标后，具体时间由广西中意招标造价咨询有限公司另行通知。 磋商地点：苍梧县财政局1号标厅（梧州市龙圩镇政贤路150号1楼）。 [注：服务商的法定代表人(持法定代表人身份证明书和本人身份证原件)或委托代理人(持法定代表人授权委托书原件和本人身份证原件)必须持证件依时到达现场等候参加磋商，并自觉接受核验上述证件。服务商在规定时间内不参加磋商的，视为服务商自动放弃磋商。] |
| 11 | 19.8 | 评标办法：综合评分法（详见第五章） |
| 12 | 26 | 1、履约担保的形式：汇票或转账支票。 2、履约担保的金额：成交金额的5%（四舍五入取至百位数），由成交服务商在接到通知后5个工作日内按缴款通知书规定的金额缴纳至采购人指定账户，电汇或者转帐支票摘要必须注明“项目名称（可以简写）＋项目编号＋政采履约保证金”字样，如不注明，查不到帐概不负责，并由苍梧县六堡茶产业发展有限公司开具到账收据。 3、缴纳账户： 开户名称：苍梧县六堡茶产业发展有限公司 开户银行： 中国银行苍梧支行 银行帐号： 623671324619 4、退还：自服务完成后5个工作日内，按第六章附件“履约保证金退付确认函”的要求到苍梧县六堡茶产业发展有限公司办理退还履约保证金手续（不付利息）。 |
| 13 | 27 | 签订合同：自成交通知书发出之日起30天日内凭成交通知书与采购人签订政府采购合同，延期自误。在签订合同前，成交人将履约保证金交至采购人指定账户。 |
| 14 | 28 | 1、成交服务费由成交人在领取成交通知书前向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清成交服务费及开标费用。 2、上述款项，请现金现缴（或转账电汇转入下列银行帐户），否则不予签订合同。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司苍梧分公司 开户银行：苍梧县农村信用合作联社营业部 银行帐号：4476 1201 0100 7416 98 |
| 15 | 30.1 | 本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展，促进监狱企业发展，促进残疾人就业等政府采购政策。 1．服务商被认定为小型和微型企业的，评标时磋商价格给予一定的价格扣除。 2．根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时磋商价格给予一定的价格扣除。 3．根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时对磋商价格给予一定的价格扣除。服务商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受磋商价格一次性的扣除，不重复享受政策。 |
| 16 |  | 采购人、采购代理机构不再组织服务商进行现场考察或召开磋商前答疑会。编制单位可自行到现场踏勘，在现场考察过程中，报名单位及其聘用、雇佣人员如果发生意外人身伤亡伤害、财物或其它损失等一切风险均由报名单位自理，采购人概不负责。 |
| 17 |  | 服务商必须对响应文件中所提供的所有文件的真实性、有效性及合法性负责，如果经查实服务商提供虚假资料的，响应无效，如成交，即取消其成交资格。 |
| 18 |  | 本项目不允许转包或分包，如成交人出现转包或分包情形，采购单位有权取消其成交资格，且磋商保证金不予退还。 |
| 19 |  | 政府采购合同审核、备案： 1、政府采购合同自签订之日起2个工作日内，成交服务商必须将政府采购合同送本采购代理机构审核盖章确认。 2、政府采购合同自签订之日起7个工作日内，采购单位必须将政府采购合同报送苍梧县政府采购管理办公室备案。 |

服务商须知

# 一   总  则

## 1．项目基本情况、适用范围及定义

1.1项目基本情况：见须知前附表。

1.2采购人：见须知前附表。

1.3采购代理机构：见须知前附表。

1.4适用范围：本竞争性磋商文件仅适用于本次招标中所述项目的货物、服务类政府采购项目。

1.5定义：

1.5.1“招标采购单位”系指采购人、采购代理机构。

1.5.2“采购人”系指本次采购项目的业主方或买方。

1.5.3“采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方广西中意招标造价咨询有限公司。

1.5.4“服务商”系指按要求至采购代理机构进行报名登记并购买竞争性磋商文件且提交“响应文件”参加采购活动的投标人。在磋商阶段称为潜在服务商或磋商服务商；在签订和履行合同阶段称为成交人。

1.5.5“产品”系指服务商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的一切货物、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.5.6“服务”系指竞争性磋商文件规定服务商须承担的运输、安装、调试、技术支持、校准、培训以及其他类似的服务。

1.5.7“响应文件”是指服务商根据竞争性磋商文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

1.5.8“公章”系指服务商用自己法定主体行为名称制作的签名印章，不包含其他替代章（如业务专用章、合同专用章、报价专用章等）。

1.5.9“财政部门指定的政府采购信息发布媒体”系指中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）。本项目相关信息除在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布外，还同时在广西中意招标造价咨询有限公司网站上发布。

## 2．合格的服务商

2.1服务商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，并符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.2对在2015年起中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购“严重违法失信行为记录名单”和在信用中国网（www.creditchina.gov.cn/）列入“失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、 “政府采购严重违法失信名单”的供服务商不得参与政府采购活动。

2.3服务商不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2.4服务商应在响应文件中须主动填报参加政府采购活动前三年内在经营活动中有无重大违法记录（含其授权服务的子公司、分公司等）。

2.5符合服务商资格的服务商应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

2.6凡两家或以上服务商参加同一项目采购，有如下情形的，一经发现，将视为串标处理：

（1）为同一法人代表的；

（2）为同一股东控股的；

（3）其中一家公司为其他公司最大股东的。

（4）不同服务商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同服务商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同服务商的响应文件载明的项目管理成员（项目经办人）为同一人；

（7）不同服务商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（8）不同服务商的响应文件相互混装；

（9）不同服务商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 3．磋商费用

3.1服务商应承担所有与准备和参加政府采购活动有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担此类费用。

## 4．特别说明

4.1提供相同品牌产品的不同服务商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的服务商，其他投标无效。非单一产品采购项目中，多家服务商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

4.2关联服务商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的服务商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商授权给服务商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.3服务商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。服务商投入所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.4服务商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5服务商在政府采购活动中提供任何虚假材料，其磋商无效，并报政府采购监管部门查处；中标后发现的，服务商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法服务商的行政与刑事责任。

4.6本项目不允许转包、分包。

## 5．询问、质疑和投诉

5.1询问。

磋商人如发现磋商文件内容有误或对采购活动事项有疑问的，应在磋商截止日期5日前的正常工作时间以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问、澄清。采购人或采购代理机构自收到之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2质疑。

5.2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应按财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》编制。

5.2.4采购人、采购代理机构只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介的质疑材料。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见询价公告。

5.2.5采购人、采购代理机构在收到供应商的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.3投诉。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

# 二   竞争性磋商文件（简称磋商文件或磋商文件）

## 6．磋商文件的构成

6.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的更改、修正和补充文件组成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  服务商须知及前附表

第三章  采购内容及要求

第四章  政府采购合同（格式）

第五章  评标办法

第六章  响应文件（格式）

第七章  附件

6.2服务商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。服务商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是服务商的风险，有可能导致其响应文件被拒绝，或被认定为无效响应文件或被确定为响应无效。

## 7．磋商文件的澄清和修改

7.1服务商如发现磋商文件内容有误或对政府采购活动事项有疑问的，应在提交首次响应文件截止时间5日前以书面形式向采购人或采购代理机构提出澄清或者询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内对服务商依法提出的询问作出答复。

7.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。如澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在提交首次响应文件截止之日5日前，在政府采购信息发布媒体发布更正公告。

7.3采购人、采购代理机构可视具体情况，延长磋商截止时间和开标时间的，在提交首次响应文件截止时间1日前，在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.4所有与本项目相关的澄清、修改、补遗的内容作为磋商文件的组成部分。该所有通知文件在政府采购信息媒体发布之日起，视为服务商已收到该通知。服务商未及时关注网站上发布的通知文件造成的损失，由服务商负责。

# 三   响应文件的编制

## 8．响应文件编制

8.1服务商应仔细阅读磋商文件，按磋商文件的要求编制响应文件。如果没有按磋商文件要求提交响应文件，没有对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，其响应文件无效。

8.2对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指服务商必须对磋商文件中涉及磋商项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3在磋商报价表中，服务商必须按格式文件完整填写，不能自行修改格式内容。

## 9．响应文件的文字及计量单位

9.1服务商提交的响应文件以及服务商与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文（另有规定的除外）。

9.2响应文件使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 10．响应文件的构成及装订要求

10.1响应文件由资格、商务、技术文件组成，服务商应按下列说明及第六章响应文件格式要求编写和提供。应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件，原件、复印件均须加盖服务商公章。

一、商务文件（必须提供）

1、磋商函

2、磋商报价表

3、商务条款响应表

二、资格证明文件（1-12项必须提供）

1、法定代表人身份证明书

2、法定代表人授权委托书（如委托代理人参加磋商时，必须提供）

3、磋商保证金声明

4、购买竞争性磋商文件证明复印件

5、服务商有效的营业执照副本或事业单位法人证副本（复印件）

6、服务商资质证书复印件

7、项目负责人身份证、职称证、注册土木工程师（道路工程）或一级注册建筑师资格证；勘察专业负责人身份证、职称证、注册岩土工程师资格；以及项目负责人和勘察专业负责人最近三个月在服务商的养老保险缴纳凭证复印件（复印件）或免参保证明复印件。

8、服务商最近三个月依法缴纳税收或者依法减免缴纳税费的证明复印件（以纳税证明或免税证明为准；若为新成立的，请根据实际情况提供。）

9、服务商最近三个月依法缴纳社会保障资金或者依法免缴社会保障资金证明复印件（以参保证明复印件或免参保证明复印件为准；若为新成立的，请根据实际情况提供。）

10、服务商近三年无重大违法记录声明函

11、企业（单位）信用书面声明

12、可作为服务商资信评分的资质证明材料（由服务商视自身情况自行提交）：

1）服务商简介及经营状况（包括综合实力、企业规模和信誉及有效证明）；

2）服务商认为可以证明其能力材料复印件；

3）服务商有关信誉、荣誉证书及获奖资料等复印件；

4）服务商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件。

三、技术方案文件（1-3项必须提供）

1、拟投入本项目的人员情况（格式见附件）

- 工作方案（由服务商根据自身情况结合项目要求自行填写）；

- 服务承诺书（由服务商根据自身情况结合项目要求自行填写）；

- 服务商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

10.2服务商必须按磋商文件第六章《响应文件格式》要求顺序自编目录及页码装订成册，响应文件装订位置必须胶装封边，不允许使用活页装订导致响应文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效响应文件。

10.3服务商应完整、真实、准确的填写磋商文件中规定的所有内容。

10.4服务商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.5如果因为服务商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由服务商承担。

## 11．磋商报价

11.1服务商所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2服务商应按照“第三章采购内容及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《磋商报价表》确定的格式报出分项价格和总价。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。磋商总价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，其磋商将可能被视为无效响应或确定为响应无效。

11.3如有《磋商报价表》，填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目必须标明“免费”；

（2）磋商报价是履行合同的最终价格，包括了实施和完成项目测量及成图出版等服务工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场所、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用；甲方不再支付除合同以外的任何费用。

11.4服务商应在磋商报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因服务商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由服务商自负。

11.5服务商所填报的产品内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在磋商报价中，成交服务商在提交成果资料时应按响应文件及经澄清后的结果要求完整提供服务，采购人对其漏报的项目不追加任何货款。

## 12．磋商有效期

12.1磋商有效期：响应文件从磋商截止日起60天内有效。

12.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可于磋商有效期满之前要求服务商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。服务商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收，不同意延期的服务商的磋商保证金将在原磋商有效期满后5个工作日内无息退还。同意延期的服务商根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期，但不能要求对原响应文件（经磋商小组确认有效且没有超出响应文件的范围或改变磋商的实质内容的澄清或说明作为响应文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的磋商有效期内遵循本响应文件，在延长的磋商有效期满之前继续具有约束力。

## 13．响应文件书写及签名、盖章要求

13.1响应文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印。

13.2响应文件的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其磋商无效。

13.3字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效磋商。

13.4响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、签章处逐一签名和盖单位公章，否则其磋商无效。

13.5响应文件的份数：正本一份，副本三份，共肆份。并在每份文件注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

## 14．磋商保证金

14.1服务商应按本章须知前附表第8项规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为响应文件的组成部分。凡未按规定交纳磋商保证金的投标，为无效磋商。

14.2落标人的磋商保证金，落标人向采购人苍梧县六堡茶产业发展有限公司财务部递交“磋商保证金声明”原件申请退还。采购人苍梧县六堡茶产业发展有限公司财务部收到退还申请，将在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还。

14.3成交人的磋商保证金，成交人向采购人苍梧县六堡茶产业发展有限公司财务部递交“磋商保证金声明”原件申请退还。采购人苍梧县六堡茶产业发展有限公司财务部收到退还申请，将在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还。

14.4如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

14.5有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）服务商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）服务商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

（4）服务商与采购人、其他服务商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，违反磋商文件规定，将成交项目分包给他人的。

（6）磋商文件规定的其他情形。

# 四   响应文件的递交

## 15．响应文件的密封与标记

15.1服务商应将响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“响应文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、服务商名称等内容。

15.2服务商应将响应文件（正本一本，副本三本）一并装入响应文件袋中加以密封；并在封口处密封签章（公章/密封章/法定代表人签字/委托代理人签字均可）。

15.3响应文件袋上应写明：

⑴ 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 服务商：

⑸ 注    明“开标前不得拆封”

15.4响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

15.5服务商在递交响应文件时，未按本章须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由服务商自负。

## 16．磋商截止时间、地点

16.1响应文件的递交不得迟于本章须知前附表第9项规定的截止时间。

16.2服务商必须在规定时间内将响应文件送到本章须知前附表第9项规定地点。

16.3若遇到参加报价的服务商过多造成部分服务商在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，服务商递交响应文件的时间以其进入磋商文件规定的开标场所的时间为准。

16.4属下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收服务商的响应文件：

① 响应文件在规定的磋商截止时间之后送到达的；

② 响应文件未送达指定的递交地点的；

③ 响应文件未按磋商文件要求封装标记的；

④ 应标样品未与响应文件一并递交的（若磋商文件要求递交应标样品的）；

⑤ 服务商递交响应文件时未同时携带服务商须知前附表第10项规定的证件文件进行核验的。

## 17．响应文件的修改和撤回

17.1服务商在磋商截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。在磋商截止时间之后，服务商不得对其响应文件做任何修改和补充。

17.2响应文件的修改和撤回通知应按本章须知第15条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

17.3在磋商结束后的磋商有效期内，服务商不得撤回其响应文件，否则其全部磋商保证金将不予退还。

# 五   竞争性磋商（简称磋商）与评审

## 18．组建磋商小组

18.1采购人和采购代理机构依法组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组），磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上（含三人）单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家在政府采购评审专家库内相关专业技术、经济等方面的专家名单中随机抽取。

18.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 19．评审

19.1本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为磋商文件和响应文件及磋商应答文件等。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。但响应文件有不真实、不正确内容的除外。

19.2磋商小组按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的服务商。

19.3响应文件初审

19.3.1响应文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定对响应文件的资质证明、磋商保证金等进行审查及按规定进行原件核查，以确定服务商是否具备资格条件。它所涉及到的主要文件和内容为磋商文件所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果服务商不具备磋商资格，不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其响应文件无效。

（2）符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利和成交服务商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的服务商的竞争地位。

19.4磋商

19.4.1磋商时间及地点：本章须知前附表第10项规定的时间和地点。

19.4.2磋商小组集中与单一服务商分别进行磋商（最多三轮），磋商的内容包括技术条件、商务性条件及磋商小组认为需要磋商的内容。对最后一轮磋商，磋商小组应明确告知服务商，并要求所有服务商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(1)对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的服务商。

(2)服务商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章。

19.5最后报价

19.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的服务商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的服务商不得少于3家。

19.5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由服务商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）服务商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

19.5.3最后报价不得高于上一轮总报价。最后报价是服务商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的服务商可以为2家。

19.5.4采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的服务商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

19.6已提交响应文件的服务商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构退还退出磋商的服务商的磋商保证金。

(1)服务商未在通知的时间内到达现场参加磋商的，或未提交书面说明退出磋商的，或未在规定时间内提交书面应答文件和最后报价的，视为服务商自动放弃磋商。

(2)未书面退出磋商的服务商在规定时间内提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按服务商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

19.7澄清有关问题、算术性修正

19.7.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求服务商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。服务商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.7.2磋商小组认为，服务商的有效磋商报价或者某些分项明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。

19.7.3磋商小组要求服务商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。服务商的澄清、说明或者更正应由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。服务商的澄清文件是响应文件的组成部分。

19.7.4响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

① 响应文件中《磋商报价表》与《磋商函》内容不一致的，以《磋商函》为准；

② 响应文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

③ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④ 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

⑤ 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

⑥ 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，在服务商确认后，调整后的磋商报价对服务商起约束作用。如果服务商不接受修正后的价格或内容的，其响应文件视为无效的响应文件。

19.8比较与评价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的服务商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的服务商的响应文件和最后报价进行综合评分。

19.9推荐成交候选人名单并编写评审报告。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形和财库[2015]124号文规定的，可以推荐2名成交候选人。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的技术评审得分最高的服务商为排名第一的成交候选人。成交候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交人。

19.10在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

19.11评标会纪律

(1) 评标过程的保密性。磋商小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件评审、比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

(2) 服务商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

## 20．无效的响应文件

20.1服务商有下列情形之一的，其将被视为无效投标：

实质上没有响应磋商文件要求的投标将被视为无效投标。服务商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应的投标。

20.1.1在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，将确定为无效响应文件：

- (1) 服务商未提交磋商保证金或金额不足、磋商保证金提交形式不符合磋商文件要求的；

- (2) 未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

- (3) 超越了行政审批的经营范围的；

- (4) 不具备磋商文件规定的资格要求的；

- (5) 响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- (6) 属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

- (7) 响应文件有效期、保证金有效期、服务期不能满足磋商文件要求的；

- (8) 磋商内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离采购需求、合同协议要求等）；

- (9) 通过对“采购内容及要求”的修改以达到满足技术要求的；响应文件商务条款和技术参数偏离表没有按要求表述的或与项目要求表述不一致却没有提供相关依据说明的；

- (10)未按磋商磋商文件要求提供应标样品的或经磋商小组评审应标样品不符合采购要求的；（若磋商文件要求递交应标样品的）

- (11)服务商报价方案不是唯一确定的，或报价超出采购预算总金额的；

(12)未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件的；

(13)未满足磋商文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

(14)未按规定向采购代理机构购买本项目磋商文件的（有文件规定除外）；

(15)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(16)符合磋商文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

(17)不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

## 21．终止采购

21.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的服务商或者报价未超过采购预算的服务商不足3家的；但财库〔2015〕124号文规定的除外。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2终止采购后，采购代理机构将把废标理由通知所有服务商。

## 22．响应文件及应标样品的退回

22.1采购人及采购代理机构无义务向落标服务商解释落标原因和退还响应文件。

22.2评标结束后，所有应标样品均进行封存。成交服务商的样品将在成交公示期后移交给采购单位，并作为验收依据。未成交服务商的样品将在签订政府采购合同后5个工作日内退回，逾期不领，视同服务商放弃对样品的所有权。（若磋商文件要求递交应标样品的）

# 六   确定成交服务商

## 23．确定成交服务商

23.1采购人从评审报告提出的成交候选服务商中，采购人按照评审报告推荐排名第一的候选服务商确定为成交服务商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交服务商。

23.2若成交服务商自愿放弃成交，或因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的候选服务商名单排序，确定下一候选服务商为成交服务商，以此类推。

# 七   成交公告

## 24．结果公告

24.1在采购人确定成交服务商后，采购代理机构将在政府采购信息发布媒体上公告成交结果。

24.2服务商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

24.3采购人、采购代理机构将在收到服务商的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.4质疑服务商必须首先经过质疑程序，对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门投诉。

# 八   签订合同

## 25．成交通知

25.1在公告成交结果的同时向成交服务商发出成交通知书。成交服务商应自接到通知之日起七个工作日内办理成交通知书领取手续，否则，采购单位有权取消其成交资格。

26．履约保证金

26.1 履约保证：履约保证金额为5%合同价格。在签订合同前，成交人将履约保证金以银行转帐形式交至采购人指定账户。

26.2 履约保证金的退还：成交人按合同履约后，按服务商须知前附表第12项的要求办理退还履约保证金手续，采购人收到退还申请后，将在5个工作日内不计利息原额退还。

26.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交人不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

26.4在履约保证金到期退还日期前，若成交服务商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交人自负。

## 27．签订合同

27.1成交服务商须凭成交通知书及履约保证金收据原件按照磋商文件规定的时间内与采购单位签订合同。不得再与采购人签署订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，成交服务商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。成交服务商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的候选服务商名单排序，确定下一候选服务商为成交服务商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交服务商不得参加对该项目重新开展的采购活动。采购人将违约服务商的不良行为报财政部门。

27.3由于成交服务商放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选服务商导致成交金额高于违约人的成交价），所超出违约人的成交价部分由违约人承担赔偿责任。

27.4政府采购合同必须与磋商文件第四章格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

# 九   其他事项

## 28．成交相关费用

28.1成交服务费由成交人在领取成交通知书前向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清成交服务费及开标费用。

28.2代理服务费金额按下表收费标准收取。

| 服务类型 费 率 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务成交金额为200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

合计收费 = 1.5 + 0.8 = 2.3（万元）

28.3上述款项，请现金现存或转账电汇转入下列银行帐户。

开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司苍梧分公司

开户银行：苍梧县农村信用合作联社营业部

银行帐号：4476 1201 0100 7416 98

## 29．解释权

29.1本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 30．知识产权

30.1所有服务商的响应文件以及在本项目的设计成果（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。服务商并保证所交付的设计成果不侵犯第三人的任何合法权益。

## 31．需要补充的其他内容

31.1需要补充的其他内容：见服务商须知前附表。

# 第三章   采购内容及要求

苍梧县六堡茶特色小镇旅游扶贫项目-六堡茶特色小镇体验区基础设施建设勘察设计

项目内容及要求

一、项目简介：

1、项目概况：苍梧县六堡茶小镇体验区位于梧州市苍梧县六堡镇南侧产业园区内，占地约590亩，拟对本场地进行平整。

2、项目地点：位于苍梧县六堡镇。

二、项目采购内容

服务内容: 场地范围内的场地土方平整工程等勘察、设计。供应商应根据本磋商文件规定的工作内容、计划，招标上限控制价，按照国家有关规定自行测算费用。

采购范围：工程勘察、施工图设计、场地内土方平整设计

勘察周期：勘察合同签订生效后7个日历天提交勘察成果。

设计周期：设计合同签订生效后7个日历天提交报审施工图设计文件。施工图设计文件经审查合格后7个日历天提交审查通过的正式施工图设计文件。

成果交付地点: 采购单位指定地点。

三、踏勘：

1、采购人不再组织踏勘会，服务商如需进一步详细了解，自行到现场考察。

2、在现场考察过程中，报名单位及其聘用、雇佣人员如果发生意外人身伤亡伤害、财物或其它损失等一切风险均由报名单位人自理，采购人概不负责。

四、报价要求：

1、承包方式：总价包干。

2、本项目采购时，本项目上限控制价为 96万元，勘察费用暂按总进尺 2000m计算。

3、计算依据参照如下：

（1）报价参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知 （计价格[1999]1283号）》、《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）。

（2）本项目工程造价总费用估算约3840万元，设计费用标准收费合计约为173.14万元。现根据实际情况，分别对设计费计费实行上限控制价。设计费上限控制价为标准收费的30%，设计费上限控制价共约为51.9万元。

（3）工程勘察钻孔暂按80孔，总进尺估算约2250米,工程勘察(土层—强风化层--微风化层）标准收费合计约为88.2万元，则综合单价为392元/米，工程勘察上限控制(标准收费的50%）综合单价196元/米（综合单价含各类地层钻探、取石、取土、轻便触探试验、跟管钻进泥浆护壁附加系数、岩石试验、土工试验、技术工作费、设备进退场费、机械设施孔间搬运、验槽费、搭架费、抽水、税金等配套工作费用）。工程勘察上限控制价为44.1万元。

（注：工程设计费市政专业调整系数1.0，复杂程度调整系数1.0，道路附加调整系数1.0）。

五、勘察、设计质量要求

（1）提交的设计文件应符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）（建质【2013】57号）的有关规定及其它现行国家、建设部门颁布设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并应通过招标人和上级主管部门的审查。

（2）提交的工程地质勘察报告应符合现行国家、建设部门颁布的有关规程规范要求，并通过招标人和上级主管部门的审查。

六、人员要求

（1）项目负责人：拟投入本项目的项目负责人要求为具备注册土木工程师（道路工程）或一级注册建筑师的资格，同时具有市政工程类或路桥专业类或建筑工程类的高级工程师或以上等级的职称；勘察专业负责人要求具备注册岩土工程师资格，同时中级（含中级）以上职称，在整个磋商及履行合同过程中不得更换。

（2）其他人员：勘察专业负责人1人，要求中级以上（含中级）职称；路桥（土木）工程设计专业负责人1人，同时具有市政工程类或路桥专业类高级工程师或以上等级的职称；路桥（土木）工程专业设计人员2人，要求中级以上（含中级）职称。

（3）上述人员专业必须是与所学专业或职称证书所填专业相一致或相近。

七、支付方式

1、设计人提交勘察报告经审图机构审核确认后一个月内支付勘察费用的90%。

2、施工图完成审查后一个月内，发包人支付至设计费总额的70%，完成施工招标后，发包人支付至设计费总额的90%。

3、工程竣工验收合格后一个月内，发包人支付至勘察设计费总额的100%。

# 第四章   政府采购合同（格式）

注：

1、本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交人协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

2、合同基本条款部分采用国家工商行政管理局和建设部颁布的《项目设计合同》GF-2000-0209范本。如与合同书不一致之处以合同书为准。

一、建设工程勘察合同

合同编号：

采购单位（发包人）                                    采 购 计 划 号

供 应 商（勘察人）                                     采 购  编  号

签  订  地  点                                       签 订 时 间

发包人委托勘察人承担　    　任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1工程名称：

1.2工程建设地点：

1.3工程规模、特征：

1.4工程勘察任务委托文号、日期：　2018年  月。

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：

1.5.1　按照发包人提供的道路红线范围图进行勘察。

1.5.2　勘察成果满足有关勘察规范及设计要求。

1.6承接方式　招投标。

1.7预计勘察工作量：　钻孔    个。

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、道路红线图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条：勘察工期和收费标准及付费方式

4.1勘察工期

4.1.1勘察工期共7日历天。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1根据中标通知书，本工程勘察费为包干价。

4.2.2设计人提交勘察报告经审图机构审核确认后一个月内支付勘察费用的90%，工程竣工验收合格后一个月内，发包人支付至勘察设计费总额的100%。

第五条：发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

5.1.3发包人应及时协助勘察人解决勘察现场的工作条件和出现的问题，如有青苗树木等补偿由发包人承担其费用。

5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条：违约责任

6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.2发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，勘察人有权停工，工期顺延。

6.3由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项：（无）

第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由　苍梧县　仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。

第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式　 　份，发包人　 　份、勘察人　 　份。

发包人名称：                     勘察人名称：

（盖章）　　　　　　　　　　　　　　      （盖章）

法定代表人：（签字）　　　　　　　法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　　　　　　委托代理人：（签字）

住　　所：　　　　　　　　　　　　住　　所：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　　电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　　　　传　　真：

开户银行：　　　　　　　　　　　　开户银行：

银行帐号：　　　　　　　　　　　　银行帐号：

采购代理机构审核（公章）：

经办人：

附表                    岩土工程勘察岩土类别表

| 岩土层名称 | 类别 |
| --- | --- |
| 填土、软塑土 | Ⅰ |
| 坡、残积土 | Ⅱ |
| 全~强风化岩层 | Ⅲ |
| 碎石层、块石层 | Ⅳ |
| 中风化花岗岩层 | Ⅴ |
| 微风化花岗岩层 | Ⅵ |

二、建设工程设计合同

GF—2015—0210

建设工程设计合同示范文本

（专业建设工程）

工  程  名  称：

工  程  地  点：

合  同  编  号：

设计证书等级：

发    包    人：

设    计    人：

签   订  日  期：             年    月    日

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

设计人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：           。

2.工程批准、核准或备案文号：                          。

3.工程内容及规模：                                   。

4.工程所在地详细地址：     。

5.工程投资估算：                                      。

6.工程进度安排：                                     。

7.工程主要技术标准：                                 。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：        。

2.工程设计阶段：                                      。

3.工程设计服务内容：       。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：                      ；

2.签约合同价为：

人民币（大写）          （¥            元）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在         签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字盖章生效。

十二、合同份数

本合同一式捌份，发包人执肆份、设计人执肆份。

发包人：  （盖章）               设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                      （签字）

经办人：

组织机构代码：         组织机构代码：  

纳税人识别码：               纳税人识别码：

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

时  间：      年   月   日    时  间：        年   月   日

### 第二部分 通用合同条款

通用合同条款参照​住​房​城​乡​建​设​部​ 、工​商​总​局​关​于​印​发​建​设​工​程​设​计​合​同​示​范​文​本​的​通​知​【​建​市​[​2​0​1​5​]​4​4​号】中​《​建​设​工​程​设​计​合​同​示​范​文​本​(​专业建设工程)》​(GF-2015-0210)的通用合同条款。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：发包人书面确认的会议纪要。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：无。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：无；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：另行通知；

发包人指定的接收人为：另行通知；

发包人指定的联系电话及传真号码：另行通知；

发包人指定的电子邮箱：另行通知。

设计人接收文件的地点：另行通知；

设计人指定的接收人为：另行通知；

设计人指定的联系电话及传真号码：另行通知；

设计人指定的电子邮箱：另行通知。

1.8 保密

保密期限：永久。

#### 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：无。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：另行通知；

身份证号：另行通知；

职    务：另行通知；

联系电话：另行通知；

电子信箱：另行通知；

发包人对发包人代表的授权范围如下：按发包人管理规定执行。

发包人更换发包人代表的，应当提前3天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

#### 3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人全面履行对发包人的合同。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后15天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由设计人负责。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由设计人负责。。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：   /   。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /   。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：无。

#### 5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：无。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由承包人承担。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限。

#### 6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：设计合同签订生效后7个日历天提交报审施工图设计文件。施工图设计文件经审查合格后 7 个日历天提交审查通过的正式施工图设计文件。注：本项目分期实施，每期实施的内容以业主发出的书面通知为准。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：工程施工图设计及相应的计算书等。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人应在收到修订的工程设计进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：无。

设计人应在发生进度延误的情形后7天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后15天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在7天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：无。

#### 7． 工程设计文件交付

##### 7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：光盘（PDF格式）。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过15天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在7天内，向政府有关部门或第三方图审机构报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：委托第三方图审机构进行审查，具体时间安排发包人另行通知 。

#### 9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：无。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题、提供技术咨询服务，且上述发生费用已包含在合同价款里，发包人不再另行支付。

#### 10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（3）其他价格形式：本工程的设计费以《工程勘察设计收费标准2002修订本》作为计费依据，最终按中标通知书的金额支付。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例：   0%

10.3.2 定金或预付款的支付

定金的支付时间：无。

10.4支付方式

1、施工图完成审查后一个月内，发包人支付至设计费总额的70%，完成施工招标后，发包人支付至设计费总额的90%。

2、工程竣工验收合格后一个月内，发包人支付至勘察设计费总额的100%。

#### 11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后3天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后7天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的7天内，予以书面答复。

#### 12. 专业责任与保险

12.2 设计人不需有发包人认可的工程设计责任保险。

#### 13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归设计人所有。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人承担。

#### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人按照设计人已完成的实际工作量计算设计费。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：无  。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人并承担发包人相应损失。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，违约金发包人在应付设计费中扣减。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：不限定。

计资料、文件及时间

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：赔偿金数额由双方商定为实际损失的100％。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权中止合同，由此产生的一切后果及损失由设计人负责。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（1）暂停设计期限已连续超过180天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为15天内。

#### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /   。

选定争议评审员的期限：   /   。

评审所发生的费用承担方式：   /   。

其他事项的约定：   /   。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：   /   。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

#### 18. 其他

18.1设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

18.2承担方案设计及其后续设计服务的设计人，若招标人（发包人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。

18.3发包人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。

18.4工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

附件：

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表

附件6: 设计费明细及支付方式

附件7: 设计变更计费依据和方法

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

另行通知

二、本工程设计阶段划分

初步（基础）设计、非标准设备设计（如有）、施工图设计及施工配合四个阶段。

三、各阶段服务内容

法律规定和一般工程设计实践惯例应包括的内容。

附件2：

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计委托书 | 1 | 即时 |  |
| 2 | 建设工程立项批准文 | 1 | 即时 |  |
| 3 | 建设用地红线图点（电子数据） | 1 | 即时 |  |
| 4 | 当地规划部门规划设计要点 | 1 | 即时 |  |
| 5 | 设计任务书 | 1 | 即时 |  |

附件3：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程施工图 | 5 | 合同签定生效后7天内 | 供施工图审查 |
| 2 | 工程施工图（修正版） | 8 | 施工图审查通过后7天内 | 供工程施工 |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

- 3.图纸交付地点：发包人指定地。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目 副负责人 |  |  |  |  |
| 勘察专业 负责人 |  |  |  |  |
| 道路专业 负责人 |  |  |  |  |
| 给排水专业 负责人 |  |  |  |  |
| 绿化专业 负责人 |  |  |  |  |
| 其他专业 负责人 |  |  |  |  |

附件5：

设计进度表

另行协商

附件6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：本工程的设计费按国家《工程勘察设计收费标准2002修订本》标准计算，工程设计标准收费额约     万元，经双方协商按标准收费       %取费，设计费估算为人民币            整（¥      元）。

二、设计费明细计算

1.计算办法：工程设计收费=工程设计收费基准价×   %=工程设计收费基价（ +（   -    ）×（    -   ）÷（   -   ）=    万元）×专业调整系数（  ）×工程复杂程度调整系数（  ）×附加调整系数（  ）×       %=   ×   =   万元。

2.上述费用为估算设计费，双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算中的建安费为计费额核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整，但收费标准及浮动幅度不变。

三、设计费支付方式

1、施工图完成审查后一个月内，发包人支付至设计费总额的70%，完成施工招标后，发包人支付至设计费总额的90%。

2、工程竣工验收合格后一个月内，发包人支付至勘察设计费总额的100%。

附件7 ：

设计变更计费依据和方法

- 设计变更必须经发包人确认同意。

- 设计变更计费参照附件6计算方式。

发包人名称：__________________                       　设计人名称：________________
（盖章）　　　　　　　                                    　　　　　　（盖章） 
法定代表人：（签字）__________                     　　法定代表人：（签字）________
委托代理人：（签字）__________                     　　委托代理人：（签字）________
项目经理：（签字）____________                     　　项目经理：（签字）__________
住所：________________________                     　　住所：______________________
邮政编码：____________________                     　　邮政编码：__________________
电话：________________________                     　 电话：______________________
传真：________________________                     　 传真：______________________
开户银行：____________________                     　 开户银行：__________________
银行帐号：____________________                     　　银行帐号：__________________
建设行政主管部门备案：________                     　　鉴证意见：__________________
（盖章）　　　　　　　　　　　                      　　 （盖章） 
备案号：______________________                     　　经办人：____________________
备案日期：_______年____月____日                    　 鉴证日期：____年____月____日

# 第五章   评标办法

评标办法和成交标准

一、评标原则

（一）磋商（评标）小组构成：磋商小组成员由采购人代表和在政府采购专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为三人以上（含三人）单数组成，其中技术、经济等方面专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性磋商文件和响应文件为评审依据。

（三）评标方法：经磋商确定最终方案和提交最后报价的服务商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的服务商的响应文件和最后报价进行综合评分。

二、评审因素和标准

评标委员会根据服务商的响应文件各自独立评审，服务商的得分为磋商小组所有成员打分的平均分。

采用百分制计分，按四舍五入取至百分位。

（三）评审标准（按四舍五入取至百分位两位小数）

- 1、价格分………………………………………………………………………………30分

服务商符合以下情形之一的，对其磋商报价将给予相应比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

（1）、服务商提供《中小企业声明函》的（格式见第六章）；将对其价格给予6％的扣除。

（2）、服务商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定被认定为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件应加盖服务商公章），将对最终报价给予6％的扣除。

（3）、服务商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），享受小型、微型企业政策，评标时将对最终报价给予6％的扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

服务商属两种情形以上的，其只能享受磋商价格一次性6％的扣除，不重复享受政策。

除上述情况外，服务商评审价格 = 磋商报价。扣除后的磋商报价将仅作为评审价排序，最终成交价为服务商的磋商报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的为评标基准价，评标价等于评标基准价的，其价格分为满分30分；

（5）某服务商价格分 =评标基准价（金额）/某服务商的评标价（金额）×30分

2、工作方案……………………………………………………………………………………52分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工作方案分 |  | 52分 |
| 1 | 对本项目背景及现状的理解分析 | （1）对项目总体有深刻认识，措施表述清晰、完整、严谨、合理（得2分）； （2）附有必要的方案图纸（得2分）； | 4分 |
| 2 | 关键技术问题的认识及其设计方案 | （1）勘察方案对项目勘察的特点、关键技术问题的认识准确；且依据勘察项目具体情况采取有针对性的措施（得5分）； （2）设计方案对项目设计的特点、关键技术问题的认识准确；方案表述清晰、严谨、完整，措施先进、有效、成熟（得5分）； （3）附有必要的方案图纸（得5分）。 | 15分 |
| 3 | 质量保证措施及工作计划安排 | （1）勘察工作进度计划合理可靠（得3分）； （2）勘察质量保证措施针对性突出、体系严密、重点突出（得3分）； （3）设计工作进度计划合理可靠（得3分）； （4）设计质量保证措施针对性突出、体系严密、重点突出（得3分）； | 12分 |
| 4 | 服务的保证措施 | （1）服务承诺合理可靠（得3分）； （2）服务保证措施针对性突出、体系严密（得3分）。 | 6分 |
| 5 | 项目组成员 | 设计专业负责人具备注册土木工程师（道路工程）资格并同时具备高级工程师或以上职称得10分；勘察设计人员中具有高级职称每人得1分，该项满分5分。 注：需提供相关人员证书及投标单位为其缴纳的近三个月的社保证明复印件或免参保证明复印件。 | 15分 |

3、业绩信誉分………………………………………………………………………………………………16分

（1）供应商2015年以来同类项目服务业绩的，以中标通知书或服务合同为准。每个得2.5分，满分10分。（同类型业绩指合同额12万元以上的市政工程土方场地平整工程勘察设计类业绩）

(2) 供应商2015年以来获得广西区优秀勘察或设计奖的，每项得2分，满分4分。

（3）供应商具有质量管理体系认证证书  得 2分；其他不得分。

注：需提供相关人员证书及投标单位为其缴纳的近三个月的社保证明复印件或免参保证明复印件。

4、服务承诺分………………………………………………………………………………………… 2分

承诺在协调处理各阶段存在问题时，4小时内到达现场的得2分，6小时内到场的得1分（本项满分2分）；

5、总得分 = 1 + 2 + 3 + 4

三、推荐成交候选服务商

三、推荐成交候选服务商

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选服务商。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形和财库[2015]124号文规定的，可以推荐2名成交候选服务商。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的技术评审得分最高的服务商为排名第一的成交候选服务商。成交候选服务商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交服务商。

# 第六章   响应文件（格式）

说明：

1、本章所列的响应文件格式，服务商可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

2、目录由服务商自拟。

3、服务商资格证明文件按服务商须知要求提供。

4、《法人授权委托书》填写说明：

1）委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3）委托书不得转借、转让，不得买卖。

4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

（封面格式）

正本（副本）

（项目名称）

（项目编号）

响应文件

服务商：                         （名称加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签名）

磋商日期：         年     月     日

磋商函（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方  （项目名称）  竞争性磋商文件，项目编号：        ，正式授权下述签字代表 （姓名和职务） 代表服务商  （单位名称）  ，提交响应文件正本一份，副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的服务商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

4、响应文件从响应截止日起60天内有效。

5、如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、如果在磋商截止时间后的磋商有效期内撤回响应文件或者有其他违约行为，贵方可对我方的磋商保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的服务商为成交人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他服务商的；

（3）与采购人、其他服务商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

服务商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

磋商日期：

说明：服务商必须按以上格式填写，加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的，磋商无效。

磋商报价表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 磋商报价（元） | 人民币大写： |  |
| 勘察周期 |  |  |
| 设计周期 |  |  |
| 磋商保证金（元） | 金额（人民币）： 提交形式： |  |

服务商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

磋商日期：

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2、服务商必须按以上格式填写、加盖单位公章并签名，否则，未按要求填写、无签名盖单位公章的，报价无效。

商务条款响应表（格式）

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 |  | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务商资格 | 服务商须知第2.1条款 |  |  |  |
| 2 | 磋商有效期 | 磋商截止日起60天 |  |  |  |
| 3 | 磋商保证金 | 服务商须知前附表第8项 |  |  |  |
| 4 | 勘察周期 | 项目内容及要求 |  |  |  |
| 5 | 设计周期 | 项目内容及要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

服务商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

磋商日期：

说明：应对照表上内容及竞争性磋商文件第三章，逐条说明已对商务条款作出了实际性的响应，并申明与商务条款的响应和偏离。特别对有具体重要要求的指标，服务商必须说明有具体内容。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，该响应文件视为无效。

法定代表人身份证明书（格式）

在我 （服务商名称） 任       职务，是我 （服务商名称） 的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月     日

法定代表人身份证号码：

住    址：

联系电话：

附法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我       （姓名）系（服务商名称）的法定代表人，现授权委托（服务商名称）的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加广西中意招标造价咨询有限公司组织实施的（项目名称及项目编号）的采购活动。被授权人在开标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

委托单位：          （盖单位公章）       法定代表人：         （签字或私章）

签发日期：        年     月     日

附：1、代理人工作单位：	职务：

身份证号码：	性别：          年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地    址：	经济性质：

注册资金：	经营方式：

经营范围：

3、法定代表人身份证、委托代理人身份证复印件

| 粘贴法定代表人身份证(正、背)面复印件 （加盖单位公章） |  | 粘贴委托代理人身份证(正、背)面复印件 （加盖单位公章） |
| --- | --- | --- |

磋商保证金声明（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称及编号）的投标，缴纳磋商保证金人民币（大写）     （￥   元），请贵方在退付磋商保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

服务商：

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

（粘贴磋商保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

说明：该声明除在响应文件须附有，服务商应另单独准备一份原件，在递交响应文件时现场出示。

无重大违法记录声明函（格式）

郑重声明：

（单位名称）在参加（项目名称+项目编号）采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

服务商名称（加盖单位公章）：

磋商日期：

企业（单位）信用书面声明（格式）

致：（采购代理机构名称）

我单位承诺，如未如实提供中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目查询结果，接受本次磋商作为否决磋商处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

服务商（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

磋商日期：

说明：

1、附中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目网页截图和“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果，网页截图须显示服务商名称以及查询结果、打印时间或查询时间；未按要求提供则资格审查不予通过，磋商将被否决。

2、网页截图打印件显示的打印时间或查询时间须为磋商公告发布后任1日，并加盖公章。

4、如服务商2015年起被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，则资格审查不予通过，磋商将被否决。

拟投入本项目的人员情况

1、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目研究年限 |  |  |  |  | 证书号 |  |
| 在建或已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 采购项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 担负的技术职务 |  |  |

附注：提供项目负责人近三个月在供应商单位养老保险缴纳凭证、执业资格证及注册证、职称证、身份证复印件。

2、拟投入本项目服务工作的技术人员班子情况表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 工作年限 | 职称或职务 | 主要经历、经验及承担过的项目 | 岗位证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：提供技术人员班子近三个月在服务商单位养老保险缴纳凭证、职称证、身份证复印件、执业资格证及注册证复印件（如有）。

注：供应商应保证所提供资料的真实性，否则一经查出，即取消成交资格。

服务商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

磋商日期：

工作方案

（由服务商根据自身情况结合项目要求自行填写）

服务承诺书

（格式自拟，针对本项目的要求，对解决故障时间、本地化服务等作出承诺）

《中小企业声明函》格式（非小型、微型企业无需填写）

中小企业声明函（若有时）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

中小企业价格扣除明细表（若有时）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 小型和微型企业产品名称 | 金额 | 规定价格扣除（6%） | 相应价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

服务商（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

《残疾人福利性单位声明函》格式（非残疾人福利性单位无需填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第七章   附件

附件1：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条 政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条 当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

附件2：磋商保证金退付确认函

保证金退付确认函

| 服务商申请 | 采购项目名称： |
| --- | --- |
|  | 采购项目编号： |
|  | 保证金金额：（大写） （小写） |
|  | 我公司对该项目招标采购结果公告无异议。请将磋商保证金退付到以下帐户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人： 联系电话： 服务商：（盖章） 年 月 日 |
| 备注：1、附收款收据原件、银行转帐单复印件（成交人还须附上履约保证金收据复印件）； 2、用浆糊粘贴在左上角，不能用订书机装订。 |  |

附件3：履约保证金退付确认函

履约保证金退付确认函

| 服务商申请 | 采购项目名称： |
| --- | --- |
|  | 采购项目编号： |
|  | 履约保证金金额：（大写） （小写） |
|  | 该项目已于 年 月 日履约完毕。请将履约金退付到以下帐户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人： 联系电话： 服务商：（盖章） 年 月 日 |
| 采购单位意见 | 意见：(是否同意退付履约保证金)。 单位负责人： 联系电话： 采购单位盖章： 年 月 日 |
| 备注：1、附收款收据原件、银行转帐单复印件，政府采购合同、工程类项目另附工程竣工验收报告复印件； 2、用浆糊粘贴在左上角，不能用订书机装订。 |  |