广西中意招标造价咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：靖西铝工业区污水处理厂工程监理项目

项目编号：BSZC2018-J3-13019-ZYZB

采购单位：靖西市工业区管理委员会

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

二0一八年十二月

广西中意招标造价咨询有限公司

靖西铝工业区污水处理厂工程监理项目（BSZC2018-J3-13019-ZYZB）谈判邀请书

南宁八桂建设监理有限责任公司、广西桂联建设监理有限公司、广西冠雅工程管理有限公司：

广西中意招标造价咨询有限公司受靖西市工业区管理委员会的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，拟对靖西铝工业区污水处理厂工程监理项目按政府采购程序进行竞争性谈判，经采购人和评审专家分别书面推荐，特邀请贵公司参与本次竞争性谈判采购活动，现将有关事项通知如下：

一、项目概况与招标范围

建设单位：靖西市工业区管理委员会

项目名称：靖西铝工业区污水处理厂工程监理项目

项目编号：BSZC2018-J3-13019-ZYZB

预算金额：捌拾万零贰仟元整（￥802,000.00元）

资金来源：财政性资金

建设规模和内容：新建日处理污水厂一座，污水处理能力为近期（2018-2025）0.5万立方米/天，远期（2026-2030）为1万立方米/天，厂外污水提升泵2座及相关配套污水管网12.4公里，污水处理厂出水水质为一级A，项目总投资6230.34万元，其中建安工程费5012.44万元。(具体内容详见竞争性谈判文件)

监理服务期：自签订监理合同之日起至工程缺陷责任期满。

### 承包方式：费率承包。

### 二、竞标人资格要求

1.资格要求：须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝2013﹞17 号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝2014﹞25 号）的要求，已办理诚信库入库手续并处于有效状态,具有国内独立法人资格，并具备市政公用工程监理乙级（含乙级）以上资质证书。拟投入总监理工程师须具备有关行政部门颁发的监理工程师执业资格、中级及以上技术职称，现场监理人员必须有监理员资格。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定。

3.竞标人必须是入围2017-2018年度靖西市本级预算单位限额内工程施工及服务单位定点供应商名单之内的企业。

4.对在“信用中国”网站(http：//www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目不接受联合体竞标。

7.竞标文件必须由企业法定代表人或其授权的专职竞标员本人（持授权委托书）递交，并持专职竞标员本人（如为法定代表人递交时可持本企业任一专职竞标员的“广西建筑市场诚信卡”）、拟投入的总监理工程师的“广西建筑市场诚信卡”刷卡通过验证，否则招标人不予受理。

三、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）以及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

四、报名及竞争性谈判文件的购买

1.时间：2018年12月29日至2019年1月3日（正常上班时间）。

2.发售地点：广西中意招标造价咨询有限公司百色分公司靖西市办事处（地址：靖西市新靖镇金山街95号（靖西市阳光体育馆旁）。

3.售价：竞争性谈判文件工本费每套250元，竞争性谈判文件售后不退，不提供电子版、不代办邮寄。

4. 请符合上述条件的竞标人的法定代表人或委托代理人在报名时携带如下证件材料到以上地点报名并购买竞争性谈判文件：（1）法定代表人身份证复印件；（2）法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件（委托时必须提供，明确委托权限及时间）；（3）加载有统一社会信用代码的营业执照复印件；（4）有效的企业资质证书复印件；（5）拟投入总监理工程师有关行政部门颁发的监理工程师执业资格、中级及以上技术职称；(6)提供本单位参加政府采购活动中没有重大违法记录在书面声明。附：在信用记录网站〔“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)〕打印查询记录。上述未注明原件的证件材料需提交加盖单位公章复印件一份。上述资料按顺序装订成册、所有复印件必须加盖竞标人公章。

五、竞标保证金（人民币）：捌仟壹佰元整（￥8,100.00）。

竞标保证金必须从竞标人基本账户转账或电汇转出并于竞标截止时间前到达靖西市公共资源交易中心保证金专户帐户。

开户名称：靖西市公共资源交易中心保证金专户

开户银行：中国工商银行股份有限公司靖西市支行

银行账号： 2110  6045  2921  9521  075

注：办理竞标保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明竞标项目名称（简称即可）或项目编号。

本项目不接受现金形式或从个人账户转出的保证金。

六、竞标截止时间及地点：竞标人应于2019年1月11日14时50分前将竞标文件密封送交到百色市公共资源交易中心靖西分中心开标厅，并由采购代理机构工作人员签收，逾期送达或未密封将作无效竞标文件处理。

竞标文件必须由企业法定代表人或其授权的专职竞标员本人（持授权委托书）递交，并持专职竞标员本人（如为法定代表人递交时可持本企业任一专职竞标员的“广西建筑市场诚信卡”）、拟投入的总监理工程师的“广西建筑市场诚信卡”刷卡通过验证，否则招标人不予受理。

七、截标时间及地点：本项目将于2019年1月11日14时50分在百色市公共资源交易中心靖西分中心开标厅截标。

八、联系方式：

1、招标人：靖西市工业区管理委员会

地    址：靖西市新靖镇城东路1005号宾山商贸城A栋三楼

联 系 人：李建才

联系电话：0776-6216131/18682156909

2、招标代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

招标代理机构地址：靖西市新靖镇金山街95号（靖西市阳光体育馆旁）

联系人：雷军

联系电话：0776-6212188/15777650200

- 监督部门：靖西市住房和城乡规划建设局    联系电话：0776-6221842

靖西市财政局                  联系电话： 0776-6231753

靖西市公共资源交易监督管理办公室     联系电话：0776-6150686

广西中意招标造价咨询有限公司

2018年12月28日

目    录

第一卷、竞标须知、合同条件及合同形式	6

第一章 竞标须知和前附表	6

第二章  合同格式	22

合同条款及格式	22

第二卷  技术规范	67

第三卷  竞标文件格式	68

- 第一卷、竞标须知、合同条件及合同形式

- 竞标须知和前附表

前 附 表

| 项号 | 条款号 | 内 容 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：靖西铝工业区污水处理厂工程监理项目 项目编号：BSZC2018-J3-13019-ZYZB 建设地点：靖西市境内 质量标准：合格 监理服务期：自签订监理合同之日起至工程缺陷责任期满 建设规模和内容：新建日处理污水厂一座，污水处理能力为近期（2018-2025）0.5万立方米/天，远期（2026-2030）为1万立方米/天，厂外污水提升泵2座及相关配套污水管网12.4公里，污水处理厂出水水质为一级A，项目总投资6230.34万元，其中建安工程费5012.44万元。(具体内容详见竞争性谈判文件 |
| 2 | 1.1 | 合同名称：靖西铝工业区污水处理厂工程监理项目 |
| 3 | 2 | 资金来源：财政性资金 |
| 4 | 3 | 竞标人资格要求 1.资格要求：须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝2013﹞17 号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝2014﹞25 号）的要求，已办理诚信库入库手续并处于有效状态,具有国内独立法人资格，并具备市政公用工程监理乙级（含乙级）以上资质证书。拟投入总监理工程师须具备有关行政部门颁发的监理工程师执业资格、中级及以上技术职称，现场监理人员必须有监理员资格。 2.符合《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定。 3.竞标人必须是入围2017-2018年度靖西市本级预算单位限额内工程施工及服务单位定点供应商名单之内的企业。 4.对在“信用中国”网站(http：//www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 6.本项目不接受联合体竞标。 7.竞标文件必须由企业法定代表人或其授权的专职竞标员本人（持授权委托书）递交，并持专职竞标员本人（如为法定代表人递交时可持本企业任一专职竞标员的“广西建筑市场诚信卡”）、拟投入的总监理工程师的“广西建筑市场诚信卡”刷卡通过验证，否则招标人不予受理。 |
| 5 | 6 | 现场勘察：竞标人自行勘察 |
| 6 | 13.1 | 竞标有效期为：60天（日历天） |
| 7 | 14.1 | 竞标保证金为（人民币）：捌仟壹佰元整（￥8,100.00）。 竞标人必须于竞标截止时间前将竞标保证金从竞标人基本账户转出并到达指定银行账户【户名：靖西市公共资源交易中心保证金专户，开户行：中国工商银行股份有限公司靖西市支行，账号：2110604529219521075】，否则视为无效竞标保证金。凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的竞标保证金均视为无效竞标保证金，其竞标文件一律作无效处理。（转账时应在“用途”栏里写上项目名称或编号）。 注：1.谈判保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。 1.1未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。 1.2成交供应商的谈判保证金在成交供应商与采购人签订合同并送合同给代理机构存档后五个工作日内退还。 2.有下列情形之一的，谈判保证金的不退还。 2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； 2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的； 2.3除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 2.5法律法规规定的其他情形。 |
| 8 | 16.1 | 竞标文件份数：资格审查部分、技术标、商务标文件正本一份、副本四份 |
| 9 | 17.4 | 竞标文件提交地址：百色市公共资源交易中心靖西分中心 |
| 10 | 18.1 | 竞标截止时间：2019年1月11日14时50分 |
| 11 | 20.1 | 开标时间：2019年1月11日14时50分 开标地点：百色市公共资源交易中心靖西分中心 |
| 12 | 22.1 | 资格审查方式：资格后审 |
| 13 | 31.4 | 履约保证金：合同金额的2%，在领取成交通知书前由成交人一次性交入靖西市财政局非税收入财政专户帐户。 |
| 14 | 5.2 | 招标代理服务费：根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）要求，按市场价计算执行：按成交金额的1.5%计取，由成交人在领取成交通知前向招标代理机构一次性支付。 |
| 15 |  | 本竞争性谈判文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性谈判文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 16 |  | 在对供应商资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)等 查询起止时间：2015年 1 月 1 日至竞标截止时间 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(http：//www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 17 |  | 竞标报价说明 1.本项目竞标报价采用的币种为人民币。竞标报价采用固定价包干，报价依据参照国家发展改革委、建设部2007年颁布的《相关服务收费管理规定》，并结合该工程建设实际情况经建设单位确定的控制价上限进行报价。竞标报价以人民币为结算单位。其中0.1%的监理平行抽检费用由竞标单位在竞标报价中考虑，该费用已包含在报价内。 2. 竞标单位的报价已包括了施工全过程及保修阶段监理所发生的全部费用，即实施和完成本项目全部监理工作所需的劳务费、技术服务费、一般检测、测量、交通、通讯、办公场地（监理部）、保险、税费和利润等，除设计变更和政策性调整外的费用，除非上述费用在合同中另有说明。 3. 承包人进行标准试验的同时或稍后，应自行委托有资质的试验机构平行进行复核（对比）试验，以肯定、否定或调整承包人标准试验的参数或指标；要求试验监理工程师在承包人的试验室按规范的规定进行全频抽样试验的基础上，按20％的频率进行独立抽样试验，以鉴定承包人的抽样试验结果是否有效，并及时将试验结果报建设单位。 4. 竞标报价应考虑合理的加时和加班费用，在合同执行过程中任何情况造成施工工期延长都不增加监理费（工程停工超过3个月的，由发包人、监理人办理好暂停现场监理工作的书面通知），同时监理人不得向工程承包人索取监理报酬。 |

- 一、总     则

l、项目说明

1.1  项目的说明见竞标须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

1.2  项目概况：靖西铝工业区污水处理厂工程监理项目(具体内容详见招标文件)

2、资来源及落实情况

本项目的资金来源为财政性资金，资金已落实，并将资金用于本项目合同项下的合格支付。

3、竞标人资质与合格条件的要求

3.1  有资格获得本合同的竞标人，至少应满足本须知前附表第4项所列的最低资质标准。

4、竞标范围： 设计图纸范围内容的施工监理服务。

5、竞标费用

5.1  竞标人应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。

5.2招标代理服务费：根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）要求，按市场价计算执行：按成交金额的1.5%计取，由成交人在领取成交通知前向招标代理机构一次性支付。

6、现场考察

建议竞标人对工程现场和其周围环境进行考察和检查，以获取有关编制竞标文件和签署实施工程合同所需的各种资料。竞标人应承担现场考察的责任和风险。考察现场的费用由竞标人自己承担。

- 二、竞争性谈判文件

7、竞争性谈判文件的组成

7.1 本项目的竞争性谈判文件包括下列文件及所有按本须知第9条发出的补充通知和第15条所述的补遗文件。

竞争性谈判文件包括下列内容：

第一卷  竞标须知、合同条件及合同格式

第一章 竞标须知前附表和竞标须知

第二章 合同格式

第二卷 技术规范

第三章 技术规范

第三卷  竞标文件格式

第四章 竞标文件格式

第五章 设计图纸范围内容的施工监理服务。

7.2 竞标人应认真审阅竞争性谈判文件中所有的竞标须知、合同条件、规定格式、技术规范或技术要求。如果竞标人编制的竞标文件不能符合竞争性谈判文件的要求，责任由竞标人自负。实质上不响应竞争性谈判文件要求的竞标文件将被采购代理机构拒绝。

8、竞争性谈判文件的解释

竞标人在收到竞争性谈判文件后，若有问题需要澄清，应于收到竞争性谈判文件后2日内，以书面形式（包括书面文字、传真、电报等，下同）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得竞争性谈判文件的竞标人。

9、竞争性谈判文件的修改

9.1提交竞标文件截止之日前，采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响竞标文件编制的，采购代理机构在竞争性谈判文件要求提交竞标文件截止时间3个工作日前，不足3个工作日的，顺延提交竞标文件截止时间，在竞标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买竞争性谈判文件的竞标人。

9.3请竞标人接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清或者修改，或在网上查询，采购代理机构并以书面形式通知所有购买了竞争性谈判文件的竞标人。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。竞标人在每一次收到澄清或者修改后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清或者修改。否则，由此造成的一切后果由竞标人承担。

- 三、竞标报价说明

10、竞标价格

10.1.1本项目竞标报价采用的币种为人民币。竞标报价采用固定价包干，报价依据参照国家发展改革委、建设部2007年颁布的《相关服务收费管理规定》，并结合该工程建设实际情况经建设单位确定的控制价上限进行报价。竞标报价以人民币为结算单位。其中0.1%的监理平行抽检费用由竞标单位在竞标报价中考虑，该费用已包含在报价内。

10.1.2 竞标单位的报价已包括了施工全过程及保修阶段监理所发生的全部费用，即实施和完成本项目全部监理工作所需的劳务费、技术服务费、一般检测、测量、交通、通讯、办公场地（监理部）、保险、税费和利润等，除设计变更和政策性调整外的费用，除非上述费用在合同中另有说明。

10.1.3 承包人进行标准试验的同时或稍后，应自行委托有资质的试验机构平行进行复核（对比）试验，以肯定、否定或调整承包人标准试验的参数或指标；要求试验监理工程师在承包人的试验室按规范的规定进行全频抽样试验的基础上，按20％的频率进行独立抽样试验，以鉴定承包人的抽样试验结果是否有效，并及时将试验结果报建设单位。

10.1.4 竞标报价应考虑合理的加时和加班费用，在合同执行过程中任何情况造成施工工期延长都不增加监理费（工程停工超过3个月的，由发包人、监理人办理好暂停现场监理工作的书面通知），同时监理人不得向工程承包人索取监理报酬。

10.2 竞标有效期

10.2.1 在竞标人须知前附表规定的竞标有效期内，竞标人不得要求撤销或修改其竞标文件。

10.2.2出现特殊情况需要延长竞标有效期的，建设单位以书面形式通知所有竞标人延长竞标有效期。竞标人同意延长的，应相应延长其竞标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞标文件；竞标人拒绝延长的，其竞标失效，但竞标人有权收回其竞标保证金。 10.3 竞标货币

竞标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

10.3项目采购控制价

10.3.1本项目采购控制价：捌拾万零贰仟元整（￥802,000.00元）。

10.3.2竞标人应认真对照工程量清单等文件核对采购单位公布的工程采购控制价，若有疑问必须在开标日期的二天前向采购单位提出书面异议或修正要求。

采购单位应对竞标人提出的书面异议或修正要求进行核实。如采购单位认为有必要对工程采购控制价进行修正的，将在开标日期的三个工作日前重新公布修正后的工程采购控制价。

10.3.3本竞谈项目采用多次报价方式，作最后报价时采购人将书面告知各竞标人，竞标人的最后报价如有变动，则必须以工程量清单报价表的格式编制提交，竞标人须提前做好相关准备并按时递交最后报价文件，否则报价无效。

- 四、竞标文件的编制

11、竞标文件的语言

竞标文件及竞标人与采购代理机构之间往来的与竞标有关的通知、函件和文件均应使用中文。

12、竞标文件的组成

12.1 竞标人的竞标文件应包括下列内容：

12.1.1资格审查部分

（1）竞标人基本情况表（加盖公章，必须提供）

（2）法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件，授权委托书及授委托人身份证复印件；（加盖公章，必须提供）

（3）加载有统一社会信用代码的营业执照复印件；(加盖公章，必须提供)

（4）有效的企业资质证书副本复印件；(加盖公章，必须提供)

（5）竞标保证金缴纳凭证复印件；(加盖公章，必须提供)

（6）拟投入本项目的总监理工程师注册证书复印件、中级及以上技术职称证书复印件；(加盖公章，必须提供)

（7）参加竞标活动的近三年（指2015、2016、2017年）无质量、安全事故承诺书；(加盖公章，必须提供)

（8）提供本单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。附：在信用记录网站〔“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购(http://www.ccgp.gov.cn/)〕打印查询记录；(加盖公章，必须提供)

（9）近三年企业财务审计报表或财务报告复印件；(加盖公章，必须提供)

（10）竞标人需出具的近3个月纳税证明或盖有税务局公章的近3个月纳税申报表（新成立的单位请按实际提供）（必须提供）

（11）竞标人需要说明的其它资料；

12.1.2商务部分

（1）竞标函；（加盖公章）

（2）竞标报价表；（加盖公章）

12.1.3技术标

- 监理工作大纲；（加盖公章）

- （2）监理服务承诺书；（加盖公章）

（3）项目管理主要技术和服务人员情况表；（加盖公章）

12.2 竞标人必须使用竞争性谈判文件第三卷提供的竞标文件格式和顺序另行编制竞标文件，但表格可以按同样格式扩展；竞标保证金按本须知第14条规定办。

13、竞标有效期

13.l 竞标文件在本须知第20条规定的竞标截止日期之日起60天（日历天）内有效。

13.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求。竞标人须以书面形式予以答复，竞标人可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其竞标文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知第14条的规定仍然适用。

14、竞标保证金

14.1 竞标人应按前附表第7项的规定提交竞标保证金，此竞标保证金是竞标文件的一个组成部分。

14.2竞标保证金必须从竞标人基本账户以银行转帐或电汇的形式转入并注明项目编号，否则视为无效竞标保证金。可按下面开户名称、开户银行和帐号转入【户名：靖西市公共资源交易中心保证金专户，开户行：中国工商银行股份有限公司靖西市支行，账号：2110604529219521075】。

14.3 对于未能按要求提交竞标保证金的竞标人，采购代理机构将视为不响应竞争性谈判文件而予以拒绝。

14.4未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。

成交供应商的谈判保证金在成交供应商与采购人签订合同并送合同给代理机构存档后五个工作日内退还。

14.5竞标保证金按转帐或电汇方式退回原转出账户。

14.6 如竞标人有下列情况，将被没收其竞标保证金:

14.6.l 成交的竞标人未能在成交通知书发出之日起5天的规定期限内签署合同协议；

14.6.2 竞标人在竞标有效期内撤回竞标文件的。

15、竞标答疑

15.1 采购代理机构向竞标人提供的有关施工现场的资料和数据，是采购代理机构现有的能使竞标人利用的资料。采购代理机构对竞标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

15.2 竞标人提出的与竞标有关的任何问题须在收到竞争性谈判文件后2天内，以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构将通过“补遗文件”的形式予以答复。

15.3 采购补遗文件包括所有问题和答复，将迅速提供给所有获得竞争性谈判文件的竞标人。

16、竞标文件的份数和签署

16.l竞标人按本须知第17条的规定，编制一份竞标文件“正本”和前附表第7项所述份数的“副本”。竞标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2竞标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由竞标人法定代表人或其授权委托人亲自签署并加盖法人单位公章。

16.3全套竞标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构指示进行的，或者是竞标人造成的必须修改的错误，但修改处应由竞标文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

- 五、竞标文件的递交

17、竞标文件的密封、装订与标志

17.1竞标文件均要包括资格审查部分（含“正本”和“副本”）、技术标（含“正本”和“副本”）和商务标文件（含“正本”和“副本”）三部分，资格审查部分、技术标、商务标文件应分别密封在三个竞标文件袋中，并注明“资格审查”部分、“技术标”、“商务标”，再密封在一个外层包封袋中（即采用双层包封法密封），内外层包装袋及封口处须盖竞标人单位公章。

17.2 内层和外层包封都应写明竞标人名称和地址、邮政编码、工程名称，并注明开标时间以前不得开封，以便竞标出现逾期送达时能原封退回。

17.3 如果内外层包封没有按上述规定密封并加写标志，采购代理机构将不承担竞标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的竞标文件将予以拒绝，并退还竞标人。

17.4 竞标文件递交至前附表第9项所述的单位和地址。

18、竞标截止期

18.1 竞标人应在前附表第10项规定的日期和时间之前将竞标文件递交至靖西市招标采购管理中心开标厅，由采购代理机构工作人员签收，凡逾期送达的竞标文件将视为无效竞标文件处理。

18.2 采购代理机构可以按本须知第9条规定以补充通知方式，酌情延长递交竞标文件的截止日期。在上述情况下，采购代理机构与竞标人在竞标截止期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的竞标截止期。

18.3 采购代理机构在竞标截止期以后收到的竞标文件将予以拒绝，并原封退给竞标人。

19、竞标文件的撤回

19.1 竞标人可以在递交竞标文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购代理机构递交撤回其竞标文件的通知。

19.2 竞标人的撤回通知，应按本须知第17条规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明 “撤回”字样）。

19.3 根据本须知第14条的规定，在竞标有效期内，竞标人不能撤回竞标文件，否则其竞标保证金将被没收。

- 六、谈判

20.1组建谈判小组。

20.1.1本项目谈判小组应从靖西市政府采购评审专家库中随机抽取确定。由于技术复杂、专业性强等原因，抽取专家无法满足项目需要时，应按财政部《政府采购评审专家管理办法》有关要求，由采购人推荐专家。

20.1.2参与项目书面推荐供应商的评审专家，应执行回避原则，不能再承担该项目的评审工作。

20.1.3谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共3人（含）以上单数组成；谈判小组中专家人数不少于总人数2/3，采购人代表不得以谈判专家身份参加谈判。在谈判开始前，谈判小组名单应严格保密。谈判小组的组成应根据采购项目的特点，结合专家的总体情况确定，并注意专业结构合理，知识水平、综合素质相当。

20.2召开竞争性谈判会。

20.2.l采购代理机构将于前附表第11项规定的时间和地点举行谈判会议，参加谈判会议的竞标人法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席谈判会议，并携带有效证明材料前往【法定代表人凭有效法定代表人身份证明书和身份证或委托代理人凭有效法人授权委托书原件和本人身份证、营业执照副本复印件、竞标保证金缴纳凭证】，竞标文件必须由企业法定代表人或其授权的专职竞标员本人（持授权委托书）递交，并持专职竞标员本人（如为法定代表人递交时可持本企业任一专职竞标员的“广西建筑市场诚信卡”）、拟投入的总监理工程师的“广西建筑市场诚信卡”刷卡通过验证，否则招标人不予受理。以上要求出示证明材料如缺项或无效的，将视为竞标无效，该竞标人的竞标文件当场退回。

20.2.2谈判会议由采购代理机构组织并主持，在有关监督部门监督下，对竞标文件进行检查，确认它们是否完整，是否按要求提交了竞标保证金，文件签署是否正确，以及是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的竞标文件不予开封。

20.3谈判会议具体程序

⑴ 采购代理机构主持人宣布会议开始；

⑵介绍参加谈判会议人员名单；

⑶采购单位代表和监标人员一同检验参加竞标会的各竞标单位法定代表人或授权的专职竞标员（按20.2.1检查）的资格证件，同时检验各竞标单位是否按要求提交了竞标保证金，对无资格证件、证件不齐或无效或无法提交竞标保证金交纳证明原件的竞标文件按无效标处理；其竞标文件将于开标结束后予以退还。

⑷采购代理机构当众宣布核查结果，并宣读有效竞标的竞标人名称、竞标保证金以及采购代理机构认为需要宣布的其他内容；

⑸由各竞标单位代表检验各竞标文件密封的完整性；

⑹由采购单位代表和监标人员一同检验清点核对响应文件密封情况是否完整，文件签署是否正确，并宣读核查结果，请竞标供应商书面确认后退场。竞标供应商退场后移步谈判等候区，等待下一阶段的技术方案谈判及商务谈判。

(7)宣布谈判与评标期间的有关事项；

(8)会议结束；

20.4谈判准备：

20.4.1采购代理机构组织评审专家、采购人代表签到，核对评审专家身份和采购人代表或监督授权函后发放评标、监督等标识证件。评审专家将手机等通讯工具或相关电子设备关闭或设置为静音状态，并寄存在指定专用储物柜（盒）内统一集中保管，拒不上交的，可拒绝其参加评标工作。

20.4.2采购代理机构告知回避要求，宣布评标工作纪律和程序，介绍政府采购相关政策法规，组织评审专家及采购人代表签署《政府采购评标委员会成员承诺书》，明确评审专家权利和义务以及应负的法律责任。

20.4.3推选谈判小组组长。采购代理机构工作人员组织推选谈判小组组长。由评审专家自我介绍，谈判小组成员推选产生谈判小组组长，采购人代表不得担任组长。采购代理机构工作人员介绍谈判流程，公布竞谈采购项目上限控制价，现场拆封竞标文件交由评标委员会。

20.5 谈判

①出席评审的有关人员为谈判小组成员。竞标单位在谈判期间提交的密封的所有竞标文件须经谈判小组成员和监督人员同时验证后方能拆封，任何个人不得私自拆封。

②谈判时，竞标单位的法人代表或委托代理人必须参加谈判。

③谈判小组通过对各竞标单位的竞标文件进行初步审查后，谈判双方以竞争性谈判条件为依据，由竞标单位对提交的竞标文件及服务承诺等做出陈述。谈判小组将根据竞标单位的竞标文件、陈述尚未明晰或需要进一步了解的细节列出与各竞标单位谈判的提纲并向竞标单位询问，竞标单位应依次对谈判小组提出的问题做出答复，必要时要求竞标单位对其竞标内容、补充方案或修改意见做出书面澄清。同时代理机构工作人员对谈判内容做好记录并将此记录交由谈判小组及竞标单位核实，核实无误后由竞标单位代表签字作为书面应答文件（将作为合同的组成部分）。

④二次报价：谈判小组应在商务、技术和服务条件谈判后，邀请能满足采购文件所规定实质性要求的质量和服务的所有供应商进行二次报价。

20.6谈判原则

20.6.1、必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

20.6.2、谈判人员不得向外界透露任何与谈判有关的内容；

20.6.3、任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；

20.6.4、谈判人员不得私下与竞标单位接触。

20.7   竞标文件有下列情况之一者将视为竞标无效：

20.7.1 竞标文件未按规定封装、密封；

20.7.2 竞标单位法定代表人或其委托代理人未签字；

20.7.3 竞标单位未加盖单位公章；

20.7.4 未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

20.7.5 竞标人未按竞争性谈判文件的规定递交竞标保证金的；

20.7.6 竞标人法定代表人或授权代表未按时参加开标会议的；

20.7.7 竞标截止时间以后送达的竞标文件；

20.7.8 竞标文件内容不真实；

20.7.9 竞标文件不满足竞标人最低资质等级和营业执照要求。

20.7.10竞标人营业执照、监理资质、拟投入总监理工程师的资格证书等证书不符合要求及复印件未加盖竞标人公章的。

20.7.12超出采购控制价的。

20.7.13不符合法律法规规定的及竞争性谈判文件其它实质性内容的。

20.8至竞标截止时间止，递交竞标文件的竞标单位不足三家时，本项目不予开标作废标处理，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后将该项目改为其它方式重新组织采购。

- 评  审

21、组建谈判小组。

21.1本项目谈判小组应从靖西市政府采购评审专家库中随机抽取确定。由于技术复杂、专业性强等原因，抽取专家无法满足项目需要时，应按财政部《政府采购评审专家管理办法》有关要求，由采购人推荐专家。

21.2参与项目书面推荐供应商的评审专家，应执行回避原则，不能再承担该项目的评审工作。

21.3谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共3人（含）以上单数组成；谈判小组中专家人数不少于总人数2/3，采购人代表不得以谈判专家身份参加谈判。在谈判开始前，谈判小组名单应严格保密。谈判小组的组成应根据采购项目的特点，结合专家的总体情况确定，并注意专业结构合理，知识水平、综合素质相当

22、评审内容的保密

22.1 进入评审后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向竞标人或与评审无关的其他人泄露。

22.2 在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标人对采购代理机构和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

23、资格审查

23.1本项目资格审查采用资格后审，参加本次竞标的单位均要通过资格审查才能获得竞标资格。

23.2资格审查内容为：按竞标人须知第12.1.1条款资格审查部分内容审查，要求资料齐全和有效。

23.3采购人或采购代理机构依法对竞标人的资格进行审查。

24、竞标文件的符合性鉴定

24.1 在谈判之后详细评标之前，谈判小组将首先与竞标人就竞标文件中不清楚的内容进行谈判及澄清，然后将依据谈判及澄清的内容审定每份竞标文件是否在实质上响应了竞争性谈判文件的要求。

24.2 就本条款而言，实质上响应要求的竞标文件，应该与竞争性谈判文件的所规定的工程发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的采购代理机构的权力及竞标人的责任造成实质性限制。

25、竞标文件的澄清

为了有助于竞标文件的审查、评价和比较，谈判小组可以个别地要求竞标人澄清其竞标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

26、错误的修正

26.1谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的竞标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.1.1 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

26.1.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非谈判小组或评标小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

26.2 按上述修改错误的方法，调整竞标书中的竞标报价。经竞标人确认同意后，调整后的报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的竞标报价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。

26.3 竞标文件正本与竞标文件副本不符的以正本为准。

27、竞标文件的评价与比较

27.1谈判小组将仅对依照本须知第23条确定为实质上响应竞争性谈判文件要求（即符合性鉴定合格）的竞标文件进行评价与比较。

27.2 谈判小组将依照本须知第25条对通过符合性鉴定的竞标文件的竞标报价进行校核与修正。

28、评审办法

28.1、评审原则

(1)谈判小组构成：本项目的谈判小组由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为三人以上（含三人）单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(2)评审依据：谈判小组将以竞争性谈判文件和响应文件为评定依据进行评审。

28.2、评审方法
（1）初步评审：谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评标。独立评标期间，评标专家在评标专家评标区集中评标，采购人代表在采购人代表评标区独立评标。采购人代表（商务标评委）对商务文件进行符合性鉴定，对实质上不响应竞争性谈判文件要求的竞标予以拒绝；评标专家（技术标评委）对竞标单位资格文件进行资格鉴定，对资格审查不响应竞争性谈判文件要求的竞标予以拒绝，对技术标进行评审，技术标评审按可行与不可行来评定，对技术标不可行的竞标予以拒绝。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，记录有关情况，并拟定谈判策略，提出谈判问题。项目审查期间，具体评标事务由依法组建的谈判小组负责,采购代理机构全程回避。
（2）正式谈判：谈判小组所有成员根据谈判策略，集中与通过初步评审的供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，分别与每个供应商就技术、报价组成和合同条款等进行充分的谈判，确定供应商所提供的工程质量和服务是否能满足采购文件规定的实质性要求。谈判期间，相关监督部门对谈判过程全程进行监督，具体谈判事务由依法组建的评标委员会负责,采购代理机构进行相关谈判记录。现场监督人员及采购代理机构的工作人员应当遵守评标现场工作纪律，不能出现越权行使评标委员会的权利，代替评委进行评标，对评标工作发表任何倾向性意见、向其他专家评委明示或者暗示自己的意见及其他干扰评标工作的行为，及政府采购法相关法律法规禁止出现的行为。
（3）二次报价邀请：谈判小组应在商务、技术和服务条件谈判后，邀请能满足采购文件所规定实质性要求的质量和服务的所有供应商进行二次报价，并告知供应商二次报价截止时间及二次报价文件编写有关规范。原则上，二次报价为最终报价。
  28.3、在评审过程中，商务标评委发现供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价或者明显低于本项目采购控制价，使得其竞标可能低于其个别成本的，应当要求供应商作出书面说明并提供相关证明材料；供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由商务标评委认定该竞标以低于其企业成本报价，其竞标作废标处理。
  28.4、成交候选人推荐原则
（1）谈判小组应按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评审委员会应根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标报价由低到高提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。
（2）现场校对及提醒。
招标代理机构工作人员要对评标数据进行校对、核对，对资格性审查认定错误的，分值汇总计算错误的，分项评分超出评分标准范围的，对客观评分因素评分不一致的，畸高、畸低的重大差异评分的可以提示评标委员会复核或书面说明理由。应提醒评标委员会对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、竞标或相应文件被认定为无效的情形，应对其商务、服务、技术及价格等各方面情况进行重点复核。
竞争性谈判过程中出现多家供应商评标价最低且相同时，应组织评标价最低的供应商只对价格重新报价，直至评标价最低供应商仅为一家。
评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。根据评标委员会的要求组织供应商澄清，评标委员会对竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式要求竞标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

（2）小型和微型企业最后报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型和微型企业产品的最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最后报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最后报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 八、授予合同

- 28、合同授予标准

28.1合同授予被确定为实质上响应谈判文件要求，评标认为具备履行合同能力，报价最低的竞标人。

28.2 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以合格的成交候选人中另行确定成交供应商，没有合格的成交候选人的，重新开展采购活动，但由于排名第一的成交候选供应商放弃成交资格或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商为成交人后导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应商的成交价差额部分由违约供应商承担赔偿责任。

29、成交结果公示

29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内确定成交结果，采购代理机构在广西壮族自治区政府采购网、靖西市人民政府网公示成交结果公告，公示期为一个工作日。

29.2  竞标人如对评标结果有异议，在评审结果公示之日起七个工作日内可以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.3　质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向有关监督管理部门投诉。

30、成交通知书

30.1在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

30.2 确定出成交的竞标人后，在竞标有效期截止前，采购代理机构将以书面形式通知成交的竞标人其竞标被接受。在该通知书（以下合同条件中称“成交通知书”）中给出采购代理机构对成交的竞标人按本合同施工、竣工和保修工程的成交标价（以下合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。

30.3 成交通知书为合同的组成部分。

30.4 采购代理机构应及时将未成交的结果通知其他竞标人。

31、合同协议书的签署

31.1竞标人应按成交通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与采购单位进行签订合同。

31.2合同按竞争性谈判文件、竞标文件、最终澄清及承诺书的要求进行签订，合同正式签订后7日内送二份至采购代理机构备案，合同备案应提供以下资料：

31.2.1 合同（含通用条款、专用条款）；

31.2.2 报价表及工程量清单报价；

31.2.3  成交通知书；

31.3 在本竞争性谈判文件合同专用条款中打“﹡”号标志的条款为采购工程合同必须遵循的条款。

31.4履约保证金

31.4.1履约保证金金额详见本须知前附表第10项规定，应由成交人在领取成交通知书前一次性交入靖西市财政局非税收入财政专户帐户（ 具体账户信息如下）。否则，不予签订合同。交纳时请写明所竞标项目名称及项目编号，如未说明清楚由此产生的后果由成交人自负。

账户名称：靖西市财政局非税收入财政专户；

开户银行：中国农业银行股份有限公司靖西市支行；

账号：20630101040009874 。

- 32.签订合同

32.1成交供应商在收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

32.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商竞标的全部竞标保证金将不予退还，同时还应对采购人承担违约责任。

32.3合同签订必须按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《中华人民共和国合同法》，否则由此造成的后果由采购人负责。

32.4.1成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购单位可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商，没有合格的成交候选人的，重新开展采购活动。《政府采购法实施条例》第四十九条中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。但由于排名第一的成交候选供应商放弃成交资格或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商为成交人后导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应商的成交价差额部分由违约供应商承担赔偿责任。

32.4.2签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

32.4.3成交人按合同履约，在完成工程竣工验收后的28日之内，在扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，一次性向承包人返还剩余部分的履约保证金（无息），填写履约保证金退还申请表采购单位确认后，履约保证金由靖西市财政局如数退还（不计利息）。如成交人不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际情况赔偿。

32.4.4在质保金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知靖西市财政局，否则由此产生的后果由成交人自负。

33、如果竞标人不按本须知第31.1条的规定执行，采购单位将有充分的理由废除授标，并没收其竞标保证金。

34、 如竞标人成交后不按时、足额将农民工工资保证金存入主管部门指定的帐户的，采购单位将取消其成交资格。

35、有关事宜:

所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

- 招标代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

- 招标代理机构地址：靖西市新靖镇金山街95号（靖西市阳光体育馆旁）

- 联系人：雷军

- 联系电话：0776-6212188/15777650200

- 第二章  合同格式

# 合同条款及格式

建设工程委托监理合同

委托人：

监理人：

年    月

第一部分  建设工程委托监理合同

委托人                    与监理人               经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：

工程地点：

工程规模：

总投资：

监理范围：见专用条款

监理范围：见专用条款

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条款；

③本合同专用条款；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

合同标准条款与合同专用条款不一致时以合同专用条款为准。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条款中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

六、本合同自     年   月    日开始实施，至     年   月          日完成，总工期      日历天（从工程开工日算起）。

七、本合同正本一式陆份，委托人执 叁 份，监理人执 叁 份，具有同等法律效力。

| 委托人：(公章) | 监理人:(签章) |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 法定代表人：(签章) | 法定代表人：(签章) |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 账号： | 账号： |
| 邮编： | 邮编： |
| 联系方式： | 联系方式： |

本合同签订于     年    月    日

第二部分  标准条款

词语定义、适用范围和法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面执行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，  因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务，在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条  监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条  委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条  委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件，根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的监理工作所需要的工程资料。

第十一条  委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条  委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中的约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条  委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条  委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

(1) 与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条  委托人无偿向监理人提供办公用房、监理人员工地住房。

第十六条  根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条  监理人在委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准，规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意，当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令、但应当事先向委托人报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核签认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十八条  监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更，如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条  在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定，当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断、公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条  委托人有选定承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条  委托人有对工程规模、设计标准、规范设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条  监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条  委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条  监理人在责任期内，应履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十七条  监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，因非监理人原因造成的，监理人不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

第二十九条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条  委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条  由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人，完成监理业务的时间相应延长。

第三十二条  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条  监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾数，本合同即终止，保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条  监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条  监理人由于非自身的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止，监理人承担违约责任。

第三十八条  合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条  正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条  如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十一条  支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条  如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其  他

第四十三条  委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条  监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条  监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条  因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，要根据双方约定提交仲裁机构仲裁，或向人民法院起诉。

第三部分  专用条款

第一条 本合同适用的法律及监理依据：

1、《中华人民共和国建筑法》，《建设工程质量管理条例》；

2、工程建设标准强制性条文；

3 《建设工程监理规范》GB50319-2000；

4、房屋建筑工程施工及验收规范；

5、本工程施工设计图纸、变更文件、施工技术标准、施工验收规范；

6、本工程施工的招投标文件、施工合同、工程量清单,预算书；

7、本工程监理委托合同；

8、有关的法律、法规、规范、标准等。

第二条  监理范围和监理工作内容：

监理范围：

- 按本工程施工图纸和工程量清单的施工范围内监理；

- 根据业主要求的设计变更所产生的施工范围内监理。

监理工作内容：

1.审查施工单位编制的施工组织设计、施工方案及施工进度计划并监督检查其实施；

2.审查承建单位提供的材料和设备清单及所列的规格与质量；并把情况以书面形式报告委托人；

3.监督、检查承建单位严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建设安装规定以及设计图纸文件的要求进行施工和安装活动，核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量；

4.对用于工程的主要材料、构件的出厂合格证、材质化验单等进行核定，如发现不实之处，有权责成施工单位（并指定化验单位）对材质进行再化验，防止不合格的材料、构件等用于工程，并把情况以书面形式报告委托人；

5.检查工程采用的设备及材料是否符合设计文件或标书所规定的厂家、型号和规格以及质量标准；

6.根据《建筑安装工程承包合同》的规定，核验施工单位所作的工程进度计划，验收检查施工单位填报的旬、月、季等报表，随时提出监理同意，控制工程进度计划；

7.对于重大的技术修改和技术建议，除提出监理意见外，应征得业主的同意，在可行的情况下，原则上由原设计单位进行修改；

8.根据施工图审查工程预算，根据建筑安装工程承包合同的付款规定，以及监理工程师对工程质量、数量的核实，签发付款凭证，报业主审批；工程竣工后，审查工程结算价款；

9.根据施工单位提出的阶段、部位、环节、各系统的分段工程的检验、验收以及整体工程的竣工验收申请报告，负责组织初检，签署由施工单位提出的全部工程的竣工验收报告，参加业主组织的最终验收。

10.督促检查施工单位、安装单位完成各阶段及全套竣工图的工作和整理各种必须归档的资料，交业主归档；

11.协助主持、审理工程出现的质量事故的处理，提出处理意见，所发生的费用由责任方负担；

12负责检查工程状况，鉴定质量问题责任，督促保修。

无

第三条  外部条件包括：

负责与勘查、设计、施工单位、规划部门和有关管理部门的协调工作。

负责施工用水、用电设施的建立及管理。

第四条  委托人应在五天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复，以免影响工程进度。

第五条  监理人的常驻代表为：（总监）        。

第六条   在监理期间，委托人免费向监理机构提供 零 名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供 零 名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员与其行为负责。

第七条   委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

1、监理报酬的计算方法：

- 监理酬金=合同工程投资额×    % （监理费率）

=         万元×    %

=          万元

委托人、监理人双方约定的合同监理酬金为人民币大写：   (￥         元）。

2、监理费支付方式

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例（%） | 支付金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 本合同签订后15天内 | 10 |  |
| 第二次付款 | 总工程量完成至30%时 | 20 |  |
| 第三次付款 | 总工程量完成至60%时 | 30 |  |
| 第四次付款 | 总工程量完成至100%时 | 30 |  |
| 最后付款 | 通过保质期验收后15天内 | 10 |  |

（4）除不可抗力外，因非监理人原因导致合同期延长时，附加工作酬金发下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

第八条  双方同意用人民币支付报酬，按转账方式支付。

第九条  奖励办法：根据监理人的工作协商处理.

第十条  本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

附加协议条款：

1、监理人常驻工地代表：                 。

- 第二卷  技术规范

第三章、技术规范

一、工程建设地点的现场条件：

（一）现场自然条件

满足监理服务要求。

（二）现场监理服务条件

符合监理服务要求。

二、技术规范

本项目的技术规范采用国家现行的有关规范、标准和规定，工程建设性标准强制性条文，同时也要严格执行房屋建筑和各专业相关的现行标准和技术规范。

第三卷  竞标文件格式

（封面格式）

正本或副本

竞标文件

项目名称：

项目编号：

竞标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年     月     日

（目录格式）

目  录

商务文件：

1、竞标函；

2、竞标报价表；

技术文件：

1、监理工作大纲；

2、监理服务承诺书；

3、项目管理主要技术和服务人员情况表；

资格审查文件：

（1）竞标人基本情况表（加盖公章，必须提供）

（2）法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件，授权委托书及授委托人身份证复印件；（加盖公章，必须提供）

（3）加载有统一社会信用代码的营业执照复印件；(加盖公章，必须提供)

（4）有效的企业资质证书副本复印件；(加盖公章，必须提供)

（5）竞标保证金缴纳凭证复印件；(加盖公章，必须提供)

（6）拟投入总监理工程师具备有关行政部门颁发的监理工程师执业资格、中级及以上技术职称复印件；(加盖公章，必须提供)

（7）参加竞标活动的近三年（指2015、2016、2017年）无质量、安全事故承诺书；(加盖公章，必须提供)

（8）提供本单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。附：在信用记录网站〔“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购(http://www.ccgp.gov.cn/)〕打印查询记录；(加盖公章，必须提供)

（9）近三年企业财务审计报表或财务报告复印件；(加盖公章，必须提供)

（10）竞标人需出具的近3个月纳税证明或盖有税务局公章的近3个月纳税申报表（新成立的单位请按实际提供）（必须提供）

（11）竞标人需要说明的其它资料；

封面格式

（项目名称）

竞标文件

（商务标   本）

项目编号：

竞标人：                  		                 （盖章）

法 定 代 表 人或其委托代理人：         	          （签名）

日  期：       年      月     日

1. 竞标函

致：（采购单位）

根据贵方为（项目名称）          项目采购服务的竞标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表竞标人（竞标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本叁份：

⑴竞标函、竞标报价表；⑵法定代表人身份证明或授权委托书；⑶竞标保证金缴纳凭证；⑷监理工作大纲；⑸监理服务承诺书；⑹项目管理主要技术和服务人员情况表；⑺资格审查资料；⑻竞标人需要说明的其它资料；⑼关于资格的声明函。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.监理费：即为人民币（大写）   （￥：    元）。（注明币种，并用文字和数字表示的竞标总价）监理服务期：       。

2.竞标人将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3.竞标人已详细审查全部竞争性谈判文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.本竞标有效期为截标日起________个日历日。

5.如果在规定的截标时间后，竞标人在竞标有效期内撤回竞标，本竞标保证金将被贵方没收。

6.竞标人同意提供按照贵方可能要求的与其竞标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的竞标或收到的任何竞标。

7.与本竞标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子函件

竞标人代表签字

竞标人名称

公章

日期

- 竞标报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 竞标报价 | 监理服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：⑴如果以上内容无法满足竞标人对竞标报价描述，可自行添加包含在价格因素内的一切内容。

⑵报价必须包括项目相关的所有费用与国家规定的所有税费。

竞标人：       （全称）                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

日期：           年    月    日

封面格式

(项目名称）

竞标文件

（技术标   本）

项目编号：

竞标人：                  		                 （盖章）

法 定 代 表 人或其委托代理人：         	          （签名）

日  期：       年      月     日

一、监理工作大纲

竞标单位应根据有关规定针对本工程的特点及自己的监理工作经验，对委托任务的目的和工作范围的理解，制定本工程监理的计划和方案，提出本工程的监理工作大纲。监理大纲至少包含以下内容：

1.监理工作内容及监理目标；

2.监理组织机构及人员配置；

3.自备监理仪器和设备；

4.监理工作制度及廉洁自律措施；

5.质量控制的工作任务与方法；

6.进度控制的工作任务与方法；

7.投资控制的工作任务与方法；

8.保证施工安全的监理控制措施；

9.合同管理及信息管理工作任务与方法；

10.组织协调的工作任务与方法；

11.本工程监理重点和难点的分析；

12.提出针对性的监理保证措施及向业主提供的监理报告一览表。

二、监理服务承诺书

三、项目管理主要技术和服务人员情况表

1.拟参加本工程监理工作的主要监理人员汇总表

| 序 号 | 姓名 | 拟任 职务 | 性别 | 年 龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 从事监理 工作年限 | 持有岗位证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：持有岗位证须具备有关行政部门颁发的监理工程师执业资格、中级及以上技术职称并附上相关人员身份证复印件；附满足下列人员配置要求的证件及竞标单位近3个月缴纳社保证明复印件。

人员配置至少满足以下要求：

### （1）总监理工程师（1名）: 大专及以上学历，须具备有关行政部门颁发的监理工程师执业资格、中级及以上技术职称。

### （2）现场监理人员（不少于2人）：持有有效的监理员岗位培训合格证。

竞标人：       （全称）                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

日期：           年    月    日

2.总监理工程师简历表

| 姓 名 |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |  | 专 业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  | 拟在本合同 中任职 |  |  |  |  |
| 毕业 院校 | 年 月毕业于 学院（校）， 系（科）学制 年。 毕业证书号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  | 执业资格注册证书及编号 |  |  |  |  | 职称证书编号 |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年至 年 |  | 项目名称 |  | 担任何职 |  | 项目 所在地 |  |  | 项目规模 |  |  |  | 建设单位 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

⑴本表为总监理工程师必填，建设单位要求其必须持证上岗，具有总监理工程师须具备有关行政部门颁发的监理工程师执业资格、中级及以上技术职称，其曾经担任总监理工程师期间不能有不良记录，否则在评标时将不予考虑。

⑵本表所提供的资料将作为考核总监理工程师的主要资料来源，竞标人务必如实填写。

⑶必须附上清晰可辨的有效的身份证、职称证书的复印件。

⑷总监理工程师必须为竞标单位的在职人员，须提供该人员2018年近一个季度在竞标单位缴纳养老保险证明。

3.项目其它主要人员简历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本合同中担任职务 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 系（科） 学制 年 毕业证书号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  | 职称证书编号 |  |  |  |  |
| 执业证书或上岗证书名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年至 年 |  | 参与过的工程监理项目名称 |  |  |  |  |  |  | 担任何职 |  |  | 备 注 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

⑴“项目其他主要人员”指除总监理工程师外竞争性谈判文件中要求实际参加本合同工程监理工作的其他监理人员，包括专业监理工程师、监理员等。

⑵上述人员均需填写此表，每人填一张。

⑶上述人员必须附上清晰可辨的有效的身份证、职称证书或上岗培训证书的复印件。

⑷表格不够可另行复印。

4 . 项目管理机构配备情况辅助说明资料

注：

⑴辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及竞标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由竞标人自行设计。

⑵项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本竞标文件一起装订）。

封面格式

（项目名称）

竞标文件

（资格审查部分  正）

项目编号：

竞标人：                  		                 （盖章）

法 定 代 表 人或其委托代理人：             	  （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

一、竞标人基本情况表（必须提供）

| 竞标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  |  | 传 真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 |  | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账 号 |  |  |  | 注册资金 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 其中 | 注册执业人数 |  |  |  |  |
| 企业资质等级及证号 |  |  |  |  | 高级职称人数 |  |  |  |  |
| 组织机构代码证号 |  |  |  |  | 中级职称人数 |  |  |  |  |
| 税务登记证号 |  |  |  |  | 初级职称人数 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供以下材料，要求为复印件的，复印件必须加盖竞标人单位公章。

有效的营业执照副本复印件；有效的资质证书副本复印件；

二、法定代表人身份证明或授权委托书（必须提供）

1. 法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年     月     日

经营期限：

姓名：                   性别：        年龄：        职务：

系                                （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                      （盖单位章）

年    月     日

附：法定代表人身份证复印件

2. 授权委托书

本人            （姓名）系                                        （竞标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                  （项目名称）竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

竞标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

年     月    日

（3）加载有统一社会信用代码的营业执照复印件；(加盖公章，必须提供)

（4）有效的企业资质证书副本复印件；(加盖公章，必须提供)

（5）竞标保证金缴纳凭证复印件；(加盖公章，必须提供)

（6）拟投入本项目的总监理工程师具备有关行政部门颁发的监理工程师执业资格、中级及以上技术职称复印件；(加盖公章，必须提供)

（7）参加竞标活动的近三年（指2015、2016、2017年）无质量、安全事故承诺书；(加盖公章，必须提供)

（8）提供本单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。附：在信用记录网站〔“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购(http://www.ccgp.gov.cn/)〕打印查询记录；(加盖公章，必须提供)

（9）近三年企业财务审计报表或财务报告复印件；(加盖公章，必须提供)

（10）竞标人需出具的近3个月纳税证明或盖有税务局公章的近3个月纳税申报表（新成立的单位请按实际提供）（必须提供）

（11）竞标人需要说明的其它资料；

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件2

关于请求退还XX项目竞标保证金的函

（未中标单位）

百色市公共资源交易中心靖西分中心：

我单位于    年    月    日进行（代理）            项目招竞标，项目编号             ，共有      家单位参与竞标并递交了竞标保证金。本项目招标于    年    月    日公示结束，已于    年    月    日发出中标通知书。下述单位已提交竞标保证金且未中标，请按相关规定给予办理竞标保证金无息退还，详细名单如下：

| 序号 | 标段（如无可不列） | 竞标单位名称 | 保证金金额（元） | 账号 | 开户行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

附件：中标通知书/成交通知书（复印件）

招标单位（代理）：（盖章）

年   月   日

（联系人：张三，电话：座机/手机号码）

附件2.2

关于请求退还XX项目竞标保证金的函

（中标单位）

百色市公共资源交易中心靖西分中心：

我单位于    年    月    日进行（代理）            项目招竞标，项目编号             。本项目招标于    年    月    日公示结束，已于    年    月    日发出中标通知书，签订了中标合同。下述单位已提交竞标保证金且中标，请按相关规定给予办理竞标保证金无息退还，详细名单如下：

| 序号 | 标段（如无可不列） | 竞标单位名称 | 保证金金额（元） | 账号 | 开户行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

附件：中标合同（复印件、不含合同附件）

招标单位（代理）：（盖章）

年   月   日

（联系人：张三，电话：座机/手机号码）

附件3

| 采购项目履约保证金退付意见书 |  |
| --- | --- |
| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： （供应商签章） 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见： 联系人及电话： （采购单位签章） 年 月 日 |
| 财政部门 意 见 | 股（室）意见： |
|  | 局领导审批意见： |
| 注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到靖西市财政局综合股退履约保证金事宜。 |  |